GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA

| CONCURSO No. SMPU-LP-005/2022 TRABAJOS: Estudio de Mercado para Pre Clasificar Opciones Tecnológicas y Proveedores y la Elaboración de los Términos de Referencia para el Proyecto Integral de Tren Eléctrico en la Zona Metropolitana de Monterrey. | APÉNDICE A-2 HOJA 0 DE 1 |
| --- | --- |
| MODELO DEL CONTRATO DOCUMENTO QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL CONCURSANTE A QUIÉN SE LE ADJUDIQUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS |  |
| EMPRESA, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado  que celebran por una parte la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, a quien se denominará LA DEPENDENCIA, representada por su TITULAR el DR. HERNÁN MANUEL VILLARREAL RODRÍGUEZ, y por el ARQ. JOSÉ FRANCISCO IBARGÜENGOYTIA BORREGO, en su calidad de Subsecretario de Infraestructura y por la otra la persona física o moral indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada según se indica en ese mismo punto No. 1 de la T.D.G., a quien se denominará EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Cuando en la redacción del Contrato, se haga referencia a los números de la T. D. G., se interpretará lo establecido en esta Tabla de Datos Generales (T. D. G.):

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

- Contratista:

Representante del Contratista:

Carácter del Representante: Escritura Constitutiva del Contratista No. ----------- de fecha -------------------------, otorgada ante la fe del Notario Público No. ---------- Titular Lic. ------------------ con ejercicio en la Cd. de --------------------------, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Mercantil Electrónico No. -------- de fecha --------------------------------- - Acreditación del mandatario: Testimonio de la Escritura Pública No. ----------------- de fecha ---------------------------, otorgada ante la fe del Notario Público No. ----- Titular Lic. --------------------- con ejercicio en la Cd. de ------------------, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Mercantil Electrónico No. -------------- de fecha ------------------------- - Domicilio del Contratista: --------------------------------------------- INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS:

- Recursos: Oficio de aprobación presupuestal ----------------------- de fecha -----------------------------------------

- La adjudicación del Contrato se realizó por: CONVOCATORIA PÚBLICA (---------------------------------------)

- Descripción de los servicios: ---------------------------------------------------------------------------

- Ubicación de los servicios: ----------------------------------------------------------------------- - Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ ------------------------------------ (CON LETRA 00/100 M.N.)

- Plazo de ejecución:

- Fecha de iniciación de los trabajos:

- Fecha de terminación de los trabajos:

- Anticipos: para el inicio de los trabajos se otorga un anticipo equivalente al 10% del monto del contrato, es decir la cantidad de $____________, incluyendo el I.V.A. y otro del 10% para la compra de materiales y equipos de instalación permanente, también del importe del contrato, es decir por la cantidad de $____________, incluyendo el I.V.A.

- Fecha en que se elaborarán las estimaciones: EL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES - Seguro de Responsabilidad: Adicionalmente el Licitante Ganador deberá de contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por un Monto de $ 1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 Moneda Nacional).

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:

- Que es una dependencia del Ejecutivo del Estado de Nuevo León, creada mediante Decreto No.121 expedido por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 02 de Octubre de 2021, se estableció a la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana como la dependencia encargada de formular, conducir, planear y evaluar la política de movilidad mediante la responsabilidad de conservar y asegurar que las necesidades de tráfico protejan el bienestar y seguridad social de los ciudadanos; el desarrollo urbano estatal implementará una mejor estrategia de planeación en la distribución de la urbanización; y de la proyección y construcción de las obras públicas teniendo como objetivo el beneficio social de la población y el crecimiento económico del Estado, que le conciernen a las dependencias de la Administración Pública del Estado

- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizó y aprobó la inversión correspondiente según se detalla en el punto No. 4 de la T.D.G.

- Que tiene establecido su domicilio en la calle Washington No 2000, Colonia Obrera, C.P. 64000, Monterrey Nuevo León, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

- Que la adjudicación del presente contrato se realizó de acuerdo a lo que señala el punto No.  5 de la T.D.G.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

- Que es una persona moral legalmente constituida, acreditándolo con la escritura constitutiva detallada en el punto número  2 de la T. D. G. o, en su caso, que es una persona física identificándose con el documento descrito en el Punto antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y carácter con que interviene en este acto con el testimonio descrito en el Punto número  3 de la T. D. G.

- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato.

- Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 3 de la T. D. G., mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y el contenido de los siguientes anexos y apéndices que corresponde al presente contrato:

- DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:

- Solicitud escrita, en el cual manifieste su interés en participar en la presente licitación y, bajo protesta de decir verdad, el domicilio de sus oficinas y el domicilio en donde podrá ser notificado, firmada por EL CONCURSANTE, su representante legal o, en su caso, el representante común.

- Último Estado Financiero Auditado por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual del ejercicio inmediato anterior (Enero-Diciembre 2021) o durante el primer trimestre del año, la última que estuviere obligado a presentar conforme a la legislación fiscal aplicable, que demuestre al menos el capital contable mínimo requerido para inscripción.

- Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona moral, o identificación con fotografía, en caso de ser persona física.

- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal.

- Poder o poderes notariados a favor de quien firmará las propuestas y, en su momento, el contrato.

- Identificación oficial del representante legal.

- En su caso, Registro Actualizado en la Cámara de la Industria correspondiente.

- Para acreditar que el concursante y su personal técnico cuentan con la experiencia y capacidad técnica en trabajos de la misma naturaleza y magnitud requeridas en esta convocatoria deberán presentar: A).- De la empresa: Copia de contratos completos con firmas de los involucrados, incluyendo catálogo de conceptos con unidades de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios o alzados e importes y Acta de inspección física de terminación de trabajos o acta de entrega-recepción de los mismos contratos, también debidamente firmados por los participantes en ellas, así como los datos de los contratantes para su verificación. B).- Del Personal Técnico: Currículo.

- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, firmada por el concursante o su representante legal, de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

- En su caso, el acuerdo preliminar de asociación, en esta situación las empresas asociadas deberán presentar individualmente los requisitos 2 al 9. En las bases se indican los requisitos mínimos que debe contener el Convenio de Asociación.

- ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPOSICIÓN.

A).- PARTE TÉCNICA DE LA PROPUESTA:

T-1.- CURRICULUM DEL TÉCNICO QUE SE PROPONE COMO RESPONSABLE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS

T-1.a. - Currículum de los Profesionales Técnicos. -

T-1. b.- Copia de la Cédula Profesional. -

T-1. c.- Carta Compromiso del Técnico. -

T-1. d.- Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico. -

T-2.- RELACIÓN DE TRABAJOS EN PROCESO

T-3.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

T-4.- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

T-5.- LISTADO DE EQUIPO CIENTÍFICO QUE SE USARÁ

T-5.a. - CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE EL EQUIPO CIENTÍFICO.

T-6.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CIENTÍFICO

T-7.- RESUMEN DE COSTOS HORARIOS-EQUIPO CIENTÍFICO

T-8.a. - PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO

T-8. b.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

T-9.- TABULADOR DE SALARIOS REALES

T-10.- LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS

T-11.- PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

T-12.- MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE O PARTE DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR.

T-13.- LABORATORIO QUE EMPLEARÁ PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS NECESARIAS, EN SU CASO, TRATÁNDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO EN VIALIDADES, LABORATORIOS ACREDITADOS Y PROFESIONALES RESPONSABLES.

B).- PARTE ECONÓMICA DE LA PROPUESTA:

E-1.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

E-2.- CARTA COMPROMISO-PROPOSICIÓN

E-3.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS ALZADOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

E-4.- PROGRAMA DE MONTOS DE TRABAJO

E-5.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CIENTÍFICO

E-6.a- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO

E-6.b- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

E-7.- PROGRAMA DE MONTOS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

C) APÉNDICES

A-1.- TÉRMINOS DE REFERENCIA. - Que contienen la información técnica y aclaraciones necesarias para la elaboración de la propuesta y ejecución de los trabajos.

A-2.- MODELO DEL CONTRATO. - El documento que se utilizará para formalizar la adjudicación y que regirá durante la ejecución de los trabajos.

A-3.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE

A-4.- MODELOS DE GARANTÍAS

- Que ha tomado en consideración todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecución de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: - OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL CONTRATISTA, la realización de los servicios descrita en el punto No. 6 de la T. D. G., ubicados en el lugar que se indica en el punto No. 7 de la misma T. D. G y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, anexos y apéndices señalados en el inciso C de la segunda declaración de este contrato, así como las normas de utilización y ocupación de las vías públicas vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas.

SEGUNDA: - MONTO DEL CONTRATO. - El monto total del presente contrato es el indicado en el punto No. 8 de la T. D. G.

Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita de parte de LA DEPENDENCIA, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna en el plazo de ejecución de los trabajos.

El importe de este contrato no podrá ser modificado considerando que conviene el pago a precio alzado.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados en el plazo indicado en el punto No. 9 de la T. D. G., siendo su fecha de inicio y término las indicadas en los puntos Nos. 10 y 11 de la T. D. G., y de conformidad con el programa de ejecución detallado por partidas y subpartidas, consignado por periodos los trabajos o servicios a ejecutar e importes correspondientes, que se adjunta.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA le fuere imposible a éste cumplir con el plazo y programa de ejecución pactado, solicitará oportunamente y por escrito la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la celebración de un convenio.

Si se presentaren causas que impidan la terminación de los trabajos o servicios dentro del plazo estipulado, que fueren imputables a EL CONTRATISTA, LA DEPENDENCIA procederá a imponer a EL CONTRATISTA las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la cláusula DÉCIMA TERCERA, ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que los servicios queden concluidos oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula DÉCIMA QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA DEPENDENCIA se obliga a poner a disposición de EL CONTRATISTA el o los inmuebles donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieren para su realización, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos pactada en este contrato, salvo que en el catálogo de conceptos, Términos de Referencia o en la convocatoria a la licitación o invitación restringida a cuando menos 5 personas correspondiente se haya establecido que corresponda la realización de algún trámite a EL CONTRATISTA.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y la compra o producción de materiales de construcción, adquisición de equipos y demás insumos necesarios, LA DEPENDENCIA otorgará el o los anticipos que se establecen en el punto No. 12 de la T.D.G. y EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Cuando el importe de la asignación presupuestal indicada en el numeral 4 de la T.D.G. sea menor al valor del contrato, el valor del anticipo será el que resulte de aplicar los porcentajes establecidos en el numeral 12 de la T.D.G. al presupuesto aprobado para el primer ejercicio.

El anticipo establecido será cubierto en una sola exhibición.

El anticipo será pagado antes del inicio de los trabajos debiendo EL CONTRATISTA hacer entrega a LA DEPENDENCIA de las garantías y facturas correspondientes; en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El atraso en el pago del anticipo ocasionará el diferimiento en la fecha de inicio de los trabajos, no procederá el diferimiento cuando no se entregue la garantía del anticipo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del fallo de la licitación correspondiente o, a falta de éste, a la notificación de LA DEPENDENCIA a EL CONTRATISTA de que se pretende celebrar un contrato de obra pública con él.

La no solicitud del anticipo no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

En general, el otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que incluyan partidas o subpartidas, actividades o subactividades o conceptos o subconceptos totalmente terminadas y abarcarán preferentemente períodos de ejecución no mayores de 30 días naturales (un mes natural promedio); las que serán presentadas a la residencia de supervisión dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboración de las mismas se señala en el punto No. 13 de la T. D. G., acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, la residencia de los servicios o trabajos designado por LA DEPENDENCIA contará con un plazo no mayor de 08 días hábiles siguientes a la presentación de la estimación, prorrogables por 4 días hábiles más, para su revisión y, en su caso, autorización. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado o surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas en dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones se liquidarán en un plazo no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciban por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y siempre que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente.

Las partes convienen que las estimaciones se cubran con base en las estimaciones que abarcaran actividades, partidas o subpartidas de servicios o trabajos terminadas, conforme a lo establecido en los Anexos E-3.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS ALZADOS, MONTOS PARCIALES Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN y E-4.- PROGRAMA DE MONTOS DE TRABAJO

.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptación de los servicios o trabajos. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidación, tendrá un plazo de 30 días calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación en su caso, para hacer por escrito la reclamación. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación de EL CONTRATISTA, se considerará aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamación o liquidación.

La facturación, en su caso, del anticipo y de las estimaciones se presentarán, éstas últimas después de autorizadas por la supervisión, para su cobro en las oficinas de la Subsecretaría de Planeación, ubicadas en el Piso 25 de la Torre Administrativa del edificio sito en la calle Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey Nuevo León, a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con domicilio en la calle Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo León, con Registro Federal de Causante GEN-620601-DTA. El pago se hará en las oficinas del GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo León o bien mediante transferencia electrónica para lo cual el contratista deberá proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente.

SÉPTIMA: - GARANTÍAS. - EL CONTRATISTA presentará a LA DEPENDENCIA dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha que se le notifique el fallo o, a falta de éste, la notificación escrita de adjudicación que haga LA DEPENDENCIA, una fianza por el 10% del importe contratado a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen.

Cuando la ejecución de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la garantía de cumplimiento se otorgará en los términos antes establecidos para el primer ejercicio y en los ejercicios subsecuentes se sustituirá por otra equivalente al 10% del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregará la Garantía dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la autorización de inversión para el ejercicio de que se trate.

Si la Garantía no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizará los trabajos efectuados antes de la recepción formal de los mismos, sustituyendo la Garantía vigente por una fianza por el 10% del importe total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los mismos, de la aparición de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecución, derivada de este contrato o del Código Civil del Estado de Nuevo León. La vigencia de esta garantía será de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podrá cancelar automáticamente la fianza.

Las garantías deberán ser otorgadas a favor de SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN y estarán vigentes hasta que los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidos por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el año siguiente a su recepción, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso las garantías continuarán vigentes hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.

Tratándose de Fianza, la póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la institución que la otorgue:

- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

- Que en el caso de tratarse de la garantía de buena calidad de los trabajos a que se refiere el tercer párrafo de esta cláusula, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido los doce meses de su vigencia. Si durante la vigencia de la garantía de buena calidad aparecen defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista, éste deberá presentar ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en la que se exprese su conformidad para cancelar la fianza;

- Que la Institución afianzadora, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y 95 del Reglamento, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

En el caso de que se autorice prórroga o espera que modifique las fechas de inicio y término de ejecución de los trabajos pactados en este contrato EL CONTRATISTA deberá presentar, dentro de los 10 días siguientes a la firma del convenio, documento modificatorio de la caución entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorga anticipo, éste deberá asegurarlo mediante la presentación de una garantía que ampare la totalidad del importe que por este concepto se señala en la Cláusula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados en esta cláusula.

El anticipo se entregará contra la presentación de la caución y la factura correspondiente.

OCTAVA:- AJUSTE DE COSTOS.- No habrá ajuste de costos por tratarse de una operación a precio alzado.

NOVENA:- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA recibirá los trabajos hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, debiendo EL CONTRATISTA dar aviso por escrito a LA DEPENDENCIA, quien verificará su terminación.

Independientemente de lo anterior se efectuarán recepciones parciales en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se señalan: a).- Cuando, sin estar terminada la totalidad de los servicios, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidará a EL CONTRATISTA lo ejecutado; b).- Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados; c).- Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la recepción parcial quedará a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir; d) por terminación anticipada, y e).- Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estará a lo dispuesto por la resolución Judicial.

Terminados los trabajos EL CONTRATISTA deberá notificar a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, dicha situación a LA DEPENDENCIA, quien verificará su debida terminación dentro de los 30 días hábiles siguientes al aviso de EL CONTRATISTA, prorrogable por el periodo que acuerden las partes si durante la verificación se encuentran deficiencias que corresponda a EL CONTRATISTA corregir o se encuentran trabajos no ejecutados; y procederá a recibirlos físicamente, de no existir reclamaciones o habiéndose satisfecho las deficiencias encontradas, mediante el levantamiento del acta correspondiente dentro de los 30 días hábiles siguientes a la verificación de la terminación de los trabajos.

Será condición previa e indispensable para la firma del Acta, hacer entrega a LA DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demás documentos técnicos que se hayan generado.

Dentro del Acta de Recepción de los Servicios o Trabajos se incluirán los créditos a favor y en contra y los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de LA DEPENDENCIA. De no acudir el representante del Contratista al Acto de Recepción de los Servicios o Trabajos o bien habiendo acudido se negara a firmar la misma, LA DEPENDENCIA le notificará a EL CONTRATISTA, por escrito entregándole copia del Acta de Recepción signada por quienes acudieron al Acto o que así quisieron hacerlo y se le otorgará a EL CONTRATISTA un plazo de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba el Acta de Recepción para alegar lo que a su derecho convenga, transcurrido dicho plazo y si no se realiza gestión alguna por EL CONTRATISTA se dará por aceptado los saldos a favor o en contra incluidos en la multicitada Acta de Recepción.

Si existiera saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA DEPENDENCIA pondrá a su disposición el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o consignación respectiva, o bien de existir saldo a favor de LA DEPENDENCIA le solicitará el reintegro de los importes resultantes, procediendo simultáneamente a levantar el Acta Administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes en este contrato.

Si en el Acta de Recepción se consignan saldos a favor de EL CONTRATISTA éstos se liquidarán en los plazos y términos previstos para las estimaciones. Si existieren saldos a favor de LA DEPENDENCIA, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá reintegrarse por EL CONTRATISTA incluyendo los intereses correspondientes determinados en base al interés legal del 9% anual establecido en el Artículo 2289 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Dichos intereses se calcularán sobre los importes a favor de LA DEPENDENCIA por días calendario en la forma y términos previstos en la Cláusula Décima Tercera.

En caso de no obtenerse el reintegro LA DEPENDENCIA procederá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes, independientemente de que quedan a su salvo sus derechos para obtener el reintegro por la vía judicial que proceda.

La recepción parcial o total de los trabajos o servicios y la liquidación de su importe, se efectuarán sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato o la de buena calidad, según sea el caso.

DÉCIMA:- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un residente permanente, el cual deberá conocer con amplitud los Términos de Referencia, las normas de calidad y especificaciones solicitadas por LA DEPENDENCIA, el catálogo de conceptos o actividades de trabajo, los programas de ejecución y suministros, incluyendo bitácora, convenios y demás documentos inherentes a los trabajos materia de este contrato.

Asimismo, el residente de EL CONTRATISTA deberá estar facultado para oír y recibir todo clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del residente, estando obligado EL CONTRATISTA a sustituirlo por otro que reúna los requisitos solicitados en este contrato y, en su caso, en la licitación de la cual se derivó.

El residente de EL CONTRATISTA deberá contar con experiencia suficiente en la ejecución de trabajos similares a las que se llevarán al cabo, contar con Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública y, en su caso, será el mismo que sea propuesto en la licitación correspondiente de la cual se derivó el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA:- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relación con los trabajos que ampara este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA:- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de los servicios contratada cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a los Término de Referencia de los servicios de este contrato y que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos o servicios se efectúen a satisfacción de LA DEPENDENCIA, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de LA DEPENDENCIA o aparecieren desperfectos o vicios dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta EL CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, LA DEPENDENCIA, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. Si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un plazo no mayor de 30 días naturales, salvo que las correcciones o reposiciones requieran un plazo mayor, el cual deberá convenirse por las partes y continuará vigente la garantía, transcurrido el término antes indicado o el plazo pactado sin que se hayan realizado LA DEPENDENCIA hará efectiva la garantía de cumplimiento o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima de este Contrato.

Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los términos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y su Reglamento.

En el caso de que se le autorice la subcontratación, EL CONTRATISTA seguirá siendo el único responsable de la realización de los trabajos o servicios, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de LA DEPENDENCIA.

Si con motivo de una cesión de derechos de cobro solicitada por EL CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

La conservación y riesgo de los trabajos o servicios hasta el momento de su recepción, serán a cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados están obligado a dar las facilidades necesarias a fin de que el personal de las autoridades laborales Federales, Estatales o Municipales puedan inspeccionar los trabajos o servicios materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al I.M.S.S. y, en su caso, emitan las recomendaciones que juzguen conveniente, las cuales será les será obligatorio acatar.

Las autoridades laborales Federales, Estatales o Municipales podrán determinar la aplicación de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o mínimo requerido EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o asociados deberán proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoría profesional y el personal de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene deberá contar en el lugar de los trabajos, a su costa, letrinas móviles suficientes para el personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos, artículos de limpieza, equipo y herramienta y personal necesario para mantener limpia el área de trabajo.

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, higiene y uso de la vía pública serán a cargo de EL CONTRATISTA.

Asimismo, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de EL CONTRATISTA.

En caso de rescisión administrativa imputable a EL CONTRATISTA, éste estará obligado a cubrir a LA DEPENDENCIA el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que le costará a ésta.

DÉCIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA está obligado a efectuar los trabajos contratados y a concluirlos en la fecha y plazo pactado, por lo que en caso de no hacerlo, ocasionará que LA DEPENDENCIA proceda a aplicar, a título de pena convencional, una sanción que será equivalente al 1% del valor de los trabajos, pero sin incluir el I.V.A., no ejecutados por cada semana de retraso. La pena convencional por atraso no podrá exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, pues esta situación dará derecho a LA DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a efectuar los trabajos contratados conforme al Programa de Ejecución que se haya convenido, por lo que de no hacerlos LA DEPENDENCIA procederá a aplicar una sanción económica que será equivalente al 1% del valor de los trabajos no ejecutados. La revisión de los avances se efectuará mensualmente comparando el Programa de Ejecución convenido con las estimaciones que presente el contratista y en caso de existir atraso se aplicará a la facturación de la estimación la retención que proceda. Esta retención podrá ser recuperada por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecución pactado. La retención económica no podrá exceder, individual o acumulada, del 10% del valor del contrato incluyendo, en su caso, el monto de los convenios que se hayan celebrado, pues esta situación dará derecho a LA DEPENDENCIA a rescindir administrativamente el contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Al efectuarse la verificación de los trabajos los servicios mal ejecutados se tendrán por no realizados.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hará al programa de trabajo las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en la cláusula DÉCIMA QUINTA, determine la rescisión administrativa de este contrato hará efectiva la garantía que por concepto de cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

En el caso de la rescisión administrativa del contrato, notificada ésta a EL CONTRATISTA éste estará obligado a reintegrar, dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de notificación, el saldo del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagará, además, los intereses correspondientes determinados en base al interés legal del 9% anual establecido en el Artículo 2289 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Dichos intereses se calcularán sobre los importes a favor de LA DEPENDENCIA por días calendario desde el vencimiento del plazo antes referido y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará también cuando en la última estimación no se amortice la totalidad del anticipo.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el párrafo tercero de esta Cláusula. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas de más y computados por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan a disposición de LA DEPENDENCIA.

Tratándose de una sanción económica impuesta en los términos del párrafo primero y segundo de esta cláusula la misma será notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la estimación en turno o de la siguiente. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la rescisión administrativa del contrato y haga efectiva la garantía de cumplimiento y, en su caso, la del anticipo.

DÉCIMA CUARTA:- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podrá suspender temporal o definitivamente en todo o en parte los servicios contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensión sea temporal el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión; al efecto LA DEPENDENCIA informará por escrito a EL CONTRATISTA las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en los relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. También se precisará la fecha, hora y lugar para levantar Acta Circunstanciada que formalice la suspensión.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, en los términos de la Cláusula Tercera.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensión por causa no imputable a EL CONTRATISTA pagará a este, las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensión. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los precios unitarios, se celebrará el convenio correspondiente y se liquidarán según se acuerde.

DÉCIMA QUINTA:- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para los Municipios y el Estado de Nuevo León y las demás disposiciones legales y administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, además de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Las partes convienen en que cuando sea LA DEPENDENCIA la que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de plano derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece en esta cláusula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien decide rescindirlo, será necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente.

Causales de Rescisión Administrativa.- Entre las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaración judicial, a continuación se señalan de manera enunciativa y de ninguna manera limitativa:

- Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León;

II.	Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa o mal realizada por LA DEPENDENCIA;

III.	Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de LA DEPENDENCIA o por el supervisor designado por la misma;

- Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo científico y, que a juicio de LA DEPENDENCIA o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución de los servicios y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, así como cuando LA DEPENDENCIA hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

V.	Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles o alguna figura análoga;

VI.	Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de LA DEPENDENCIA;

VII.	Si EL CONTRATISTA transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de LA DEPENDENCIA;

VIII.	Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

IX.	Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

X.	Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato,

XI.	Si EL CONTRATISTA, por si o a través de su personal, incumpla con el compromiso adquirido al momento de la suscripción del presente contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por LA DEPENDENCIA para la ejecución de los trabajos, y

XII.	En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables, así como a las órdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violación por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar la rescisión conforme al procedimiento que en seguida se precisa.

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, lo comunicará a EL CONTRATISTA en forma escrita señalando los hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se considere hayan sido incumplidas, a fin de que en un plazo no mayor de 15 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, si EL CONTRATISTA no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, LA DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias emitirá por escrito la determinación que proceda, mediante resolución debidamente fundada y motivada.

DÉCIMA SEXTA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:

- Trabajos Extraordinarios.

No se podrá reconocer trabajos no considerados en los alcances de este contrato por tratarse de una operación a precio alzado.

- Supervisión de los Servicios o Trabajos.- LA DEPENDENCIA tendrá derecho de supervisar en todo tiempo los servicios o trabajos objeto de este contrato, y dará a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecución, a fin de que se ajuste a los Términos de Referencia LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se refiere a:  a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute los servicios o trabajos de acuerdo con los propios Términos de Referencia  y Programa de Trabajo convenido y, en su caso, conforme a los anteproyectos o proyectos y especificaciones que le vaya autorizando LA DEPENDENCIA después de haber realizado alguna de las etapas de los trabajos y que de ellos dependan la o las siguientes, b).- Autorizar cualquier cambio o modificación a la documentación técnica antes citada, c).- Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d).- Vetar la designación de personal incompetente o negligente, e).- Ordenar la sustitución del residente de EL CONTRATISTA en los servicios, f).- Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g).- Ordenar el retiro de equipos que no se utilicen, h).- Oponerse a que sigan procedimientos de ejecución contrarios a lo especificado o a los que la técnica exige, i).- Dictar órdenes y adoptar las medidas necesarias para que los trabajos o servicios se realicen conforme a este contrato y sus anexos; sin que la anterior enunciación sea limitativa.

- Personal.- EL CONTRATISTA aportará a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecución de los servicios o trabajos, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

- Materiales y Equipos.- EL CONTRATISTA proporcionará a su exclusivo cargo, aquellos materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de los servicios o trabajos y el catálogo de concepto de trabajo correspondiente que forma parte de este contrato, ajustándose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes previstas en los Términos de Referencia.

- Equipo Científico.- EL CONTRATISTA aportará por su cuenta el equipo científico y herramienta que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos cuando así se requiera. Igualmente retirará del lugar de ejecución de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida la ejecución de los trabajos.

- Laboratorio Acreditado y Profesional Responsable.- Para efectos de lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, cuando los trabajos materia de este contrato incluyan la ejecución de obras de pavimentación EL CONTRATISTA, previo al inicio de los trabajos, deberán entregar escrito en donde precisen el Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable, los cuales deberán estar registrados en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que realizará las funciones y actividades a que se refiere la citada Ley. No será necesario la entrega del escrito aquí solicitado, cuando el contrato derive de una convocatoria pública, invitación a cuando menos tres personas o bien se haya requerido expresamente en la solicitud de cotización emitida por LA DEPENDENCIA, pues en todo caso el laboratorio acreditado y el profesional responsable serán los ofrecidos en su proposición.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León o quien la sustituya es la Encargada de acreditar los laboratorios y los profesionales responsables, la Secretaría se ubica en la Torre Administrativa Piso 26 ubicada en la calle Washington No. 2000 Ote. Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León. C.P. 64010.

Cuando un Profesional Responsable sea designado por un licitante, deberán de tener en cuanto lo dispuesto por la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, en lo referente a la norma NTEPNL-03-C Capitulo 2, Certificación Profesional Responsable, inciso B cuarto y quinto párrafo los cuales señalan:

“Un Profesional Responsable puede diseñar una estructura de pavimento y ser el responsable de la recepción de los trabajos en obra, pero no puede fungir  como revisor del proyecto para fines de autorización en ese mismo proyecto; así mismo, un solo profesional responsable puede revisar el proyecto técnicamente y recibir las obras, siempre y cuando no haya diseñado el mismo.”

“De igual forma, cuando un Profesional Responsable sea contratado por una empresa, no podrá compartir otras responsabilidades adicionales, tales como supervisión, control de calidad, contratista, etc.”

8.- Retenciones.-

A).- ICIC.- EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a la Cámara de la Industria de la Construcción, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Concertación que haya celebrado el Gobierno del Estado de Nuevo León con la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., le sea retenido el dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de este contrato para destinarse al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.

B).- BENEFICIO SOCIAL DIF.- Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertación entre el Gobierno  del Estado de Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a dicha Cámara le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de este contrato de obra pública para destinarse al DIF Nuevo León para obras de beneficio social.

Ni la retención para ICIC ni la retención para obras de Beneficio Social al DIF Nuevo León deberá incluirse en los Precios Unitarios ni en alguna otra parte de la propuesta, ya que no constituye ningún costo indirecto o directo, impuesto, derecho, etc. Al formular su facturación deberá incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCIÓN ICIC y otro denominada RETENCIÓN DIF, sin que ello afecte el importe total de su facturación, por lo que recibirá de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o de la Dependencia o Entidad que deba cubrir el pago de la factura, sólo el 99.7% de su importe.

DÉCIMA SÉPTIMA:- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este contrato  a todas y cada una de las cláusulas que lo integran así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas para el  Estado y Municipios de Nuevo León, las demás normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo previsto y no previsto en el mismo.

DÉCIMA OCTAVA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Estatales de Monterrey, Nuevo León, por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN A LOS _____ DÍAS DEL MES DE ________ DE 2021 POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

POR LA DEPENDENCIA

______________________________________

DR. HERNÁN MANUEL VILLARREAL RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA

_____________________________________

JOSÉ FRANCISCO IBARGÜENGOYTIA BORREGO

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

POR EL CONTRATISTA

______________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO