FOLIO No. __________
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

Licitación No. LO-78-T82-919009986-N-2-2023
Monterrey, Nuevo León a 7 de Febrero de 2023  


RESUMEN DE LA LICITACIÓN


	INCISO
	DESCRIPCIÓN

	A
	Licitación No.
	LO-78-T82-919009986-N-2-2023

	B
	Fecha de publicación de la Convocatoria
	7 de Febrero de 2023

	C
	Origen de los recursos financieros para llevar a cabo estos trabajos
	APLICACIÓN:  SIE-0209/2016 de 
fecha 14 de diciembre de 2016

	D
	Descripción y Ubicación de los trabajos
	Suministro y Construcción del sistema de detección y protección contra incendios del tramo subterráneo del viaducto del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, (Línea 3).

	E
	Plazo de ejecución en Días Calendario
	Será de 240 días naturales.

	F
	Fecha estimada de inicio
	13 de marzo de 2023

	G
	Fecha de terminación
	7 de noviembre de 2023

	H
	Fecha y hora de la visita a los sitios de ejecución de los trabajos
	14 de febrero de 2023 a las 08:00 horas.
La visita al lugar de los trabajos se realizará partiendo de la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León

	I
	Persona que atenderá la visita al sitio de ejecución de los trabajos
	Arq. Edgar Gerardo Acosta Hinojosa
Director de Vías de Comunicación

	J
	Fecha y hora de celebración de la junta de aclaraciones
	15 de febrero de 2023 a las 10:00 horas

	K
	Experiencia y capacidad técnica requerida de EL LICITANTE y su personal técnico:
	Experiencia en ejecutar obras de instalaciones hidráulicas y sistemas de protección contra incendios, en los últimos 5 años previos a la publicación de la convocatoria, sólo estas categorías serán consideradas para evaluación en esta CONVOCATORIA

	L
	Fecha y hora del acto de presentación y apertura de propuestas
	24 de febrero de 2023 a las 10:00 horas

	M
	Fecha y hora del Fallo de la licitación
	3 de marzo de 2023 a las 12:00 horas

	N
	Fecha y hora para la firma del contrato
	6 de marzo de 2023 a las 10:00 horas

	O
	Porcentaje de anticipo a otorgar
	30% para el inicio de la obra, la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos necesarios, sobre el valor del contrato





SEGUNDA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 3, 11, 13, 27 fracción II, 33 penúltimo párrafo, 41, 43, 44 fracción I y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 16 17, 18 apartado B fracción IV, 31 fracción XLI, XLII, XLIV, XLVI y L y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; y en el  Oficio No. 10-A/2021 de fecha 04 de octubre de 2021, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que contiene el nombramiento del Titular de esta Dependencia, para que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, convoca a los interesados en participar en la licitación No. LO-78-T82-919009986-N-2-2023, para la ejecución de los trabajos consistentes en: SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL TRAMO SUBTERRÁNEO DEL VIADUCTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY, (LÍNEA 3). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la Convocatoria a la licitación y todo lo relativo a esta licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención en la dirección electrónica  http:// compranet.hacienda.gob.mx 

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo León, tendrá un ejemplar impreso del texto de la presente Convocatoria a la licitación en las oficinas de la Coordinación de Bases y Convocatorias, ubicada en en el piso 30 de la Torre Administrativa, edificio ubicado en Ave. Washington No. 2000, Colonia Obrera en Monterrey, Nuevo León, para consulta de los interesados. No se entregarán a ninguna persona que acuda a dichas oficinas esta Convocatoria a la licitación en forma impresa o digitalizada, ni sus anexos, su obtención deberá hacerse a través del CompraNet.

Para esta Licitación SI se aceptarán proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica. Lo anterior, en su caso, será sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.


1.- GENERALIDADES
1.1.-   
DEFINICIONES.- 
Para los efectos de esta Convocatoria a la licitación se entenderá por:

A).- LA DEPENDENCIA, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo León;
B).- LEY, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente;
C).- REGLAMENTO, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente; 
D).- COMPRANET, el sistema electrónico de información gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se define en la fracción II del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, accecible a través de la página www.compranet.hacienda.gob.mx
E).- LICITANTE, la persona física o moral que presenta una propuesta en la licitación;
F).- CONTRATISTA, la persona física o moral que firma un contrato para llevar a cabo los trabajos;
G).- TRABAJOS U OBRA, los que son objetos de esta licitación y que se indican en el numeral 2.1 de esta Convocatoria a la licitación; y
H).- CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, el llamado público que efectúe LA DEPENDENCIA a través del CompraNet y del Diario Oficial de la Federación para que libremente los interesados presenten propuesta en esta licitación, la cual incluye las presentes condiciones a las cuales se sujetará esta licitación.
I).- PRECIO ALZADO, es el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. En este caso el documento para la expresión del PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (EPA 6) esta divido en Actividades y Subactividades.

1.2.-   
ORIGEN DE LOS RECURSOS.- 
Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo estos trabajos provienen de la Federación, según Oficio SIE-0209/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016.

1.2.1.-
APROBACIÓN PRESUPUESTAL PRIMER EJERCICIO.-
En su caso, el monto aprobado para el primer ejercicio es la cantidad de $ _Se cuenta con el total de los recursos. Queda entendido que para la ejecución de los trabajos en los ejercicios subsecuentes estará sujeta a las aprobaciones presupuéstales correspondientes, la que será notificada por LA DEPENDENCIA en la forma y términos que establece la Ley. 

1.3.-   
NEGOCIACIÓN.- 
Ninguna de las condiciones establecidas en este documento ni las proposiciones que se presenten podrán ser negociadas.

1.4.-   
IDIOMA.- 
Toda la documentación solicitada en esta licitación, el Contrato derivado de la misma y la proposición que prepare el Licitante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambie con LA DEPENDENCIA, deberán redactarse en idioma español. La documentación impresa, como folletos, catálogos técnicos de equipos y materiales, y publicaciones que proporcione el Licitante, deberán ser presentados en su idioma de origen, siendo necesario que los mismos se acompañen con la traducción en idioma español, no siendo motivo de desechamiento, pero LA DEPENDENCIA podrá solicitar la información complementaría adicional para efectos de evaluación.

El Licitante que resulte ganador en el presente procedimiento de contratación, se obliga a presentar dichas traducciones en forma oficial, en el cual se determine que dicha traducción es fiel del documento en cuestión.


1.5.- 
MONEDA.- 
Las proposiciones deberán presentarse en moneda nacional (peso mexicano).

1.6.-
PERSONAS IMPEDIDAS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.-
No podrán participar en la licitación las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o bien que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o del artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los licitantes en el mismo escrito en que manifiesten no encontrarse en los supuestos de los artículos y leyes referidos en el párrafo anterior deberán declarar, bajo protesta de decir verdad, que por su conducto no participan personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública.  

Asimismo, las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifiestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. En el caso de que la manifestación se realice con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley;

1.7.- 
CARÁCTER DE LA LICITACIÓN.-
Esta licitación es de carácter nacional en los téminos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 30 de la Ley. 

1.8.- INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA LICITACIÓN.-
La presente licitación se inicia con la publicación de la Convocatoria a la licitación en el sistema CompraNet (www.compranet.hacienda.gob.mx) el día 7 de febrero de 2023 y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.  

1.9.- PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES Y TESTIGOS SOCIALES.-
A los actos del procediento de la licitación podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en dichos actos.

Por el monto estimado de la operación, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, NO participará un Testigo Social.

1.10.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.-
En los términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la fracción II del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la evaluación de la solvencia de las proposiciones que se presenten en la presente licitación se aplicará el metódo de Puntos o porcentajes, atendiendo al tipo y complejidad de los trabajos materia de licitación.

2.- DE LOS TRABAJOS

2.1.- 
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN.-  SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL TRAMO SUBTERRÁNEO DEL VIADUCTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY, (LÍNEA 3)

2.2.-   
PLAZO DE EJECUCIÓN.-

Será de 240 días calendario, siendo su fecha estimada de inicio el 3 de marzo de 2023 y de terminación el 28 de octubre de 2023.

2.2.1.- 
PRÓRROGA DE INICIO.- 
EL CONTRATISTA tendrá derecho a prorrogar el inicio de los trabajos cuando el anticipo no le sea cubierto antes de la fecha de inicio de los trabajos.

Si EL CONTRATISTA recibe el anticipo después de la fecha programada como de inicio de los trabajos, deberá notificar al residente de supervisión de LA DEPENDENCIA el día que recibió el pago y presentar copia de la ficha de cobro o del cheque con que se pago el anticipo o de cualquier otro documento con el que se compruebe la fecha en que recibió el anticipo, el día hábil siguiente de la fecha que ostente será considerado como la fecha de inicio y se recorrerá el programa de ejecución, haciéndose la anotación correspondiente en la bitácora de la obra.

2.3.-   
DE LA VISITA A LOS SITIOS DE EJECUCIÓN.-  

LOS LICITANTES podrán acudir el 14 de Febrero de 2023 a las 8:00 horas a  las oficinas de la Dirección de Vías de Comunicación ubicadas en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, teléfono 812020-6782 (de 8:00 a 16:00 horas), donde serán atendidos por el C. Arq. Edgar Gerardo Acosta Hinojosa, Director de Vías de Comunicación, quien organizará la inspección a los sitios donde se efectuarán los trabajos. La citada visita tendrá por objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones.

En ningún caso LA DEPENDENCIA asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones que LOS LICITANTES obtengan al examinar los sitios y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos que se convengan en el caso de que resulte ganador en el procedimiento de licitación.

La Visita al Sitio de realización de los trabajos será optativa para LOS LICITANTES, pero en la proposición deberán incluir un escrito en el que manifieste conocer el sitio de realización de los trabajos, las condiciones y características técnicas antes citadas, así como las ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al Contrato por este motivo. Así mismo podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice la convocante.

Con posterioridad a la realización de la visita al sitio de realización de los trabajos, podrá permitírseles el acceso, siempre que lo soliciten con una anticipación de por lo menos 24 horas al Acto de recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para LA DEPENDENCIA designar a un técnico que guíe la visita. Cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, la solicitud de acceso posterior será de al menos 72 horas previas Acto de recepción y apertura de proposiciones.

2.4.-  
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.- 
La junta de aclaraciones se celebrará el día 15 de Febrero de 2023 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León.

La asistencia a este evento será optativa para LOS LICITANTES, pero lo tratado en la misma será obligatorio considerarlo en la elaboración de la propuesta, pues en caso contrario será desechada en la evaluación detallada que realice LA DEPENDENCIA.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria a la licitación, deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que expresen su interés en participar por si o en representación de un tercero en la presente licitación, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante.  El escrito deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el escrito señalado en el párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en la misma.

En el caso de participación conjunta, el escrito podrá ser presentado por cualquiera de los integrantes de la agrupación.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la Junta de Aclaraciones o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora señaladas para la citada Junta de Aclaraciones, en ambos casos deberá acompañarse de un archivo en Word para Windows o compatible con dicho software, con la finalidad de agilizar el evento.

Las solicitudes de aclaración deberán indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar indicando lo siguiente:

	Nombre de la empresa:

	Consecutivo
	Apartado, punto, inciso, párrafo o numeral de la Convocatoria a la Licitación, Modelo de Contrato, Apéndice o Anexo
	Pregunta o aspecto que se solicita aclarar
	Respuesta 
(reservado para la Dependencia)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	



Las preguntas y/o solicitudes de aclaración deberán estar numeradas en forma consecutiva y referida al apartado, punto, inciso, párrafo o numeral de la Convocatoria a la Licitación, el Modelo de Contrato y/o sus Apéndices o anexos correspondientes, conforme al formato que se acompaña al presente documento. La DEPENDENCIA tomará como hora y fecha de recepción de las solicitudes de aclaración la la hora de recepción de correo electrónico. 

Aquellas solicitudes de aclaración que no indiquen el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar serán desechadas por la dependencia.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de Compranet, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, integrándose al expediente respectivo. En este supuesto, si el servidor público  que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Al concluir cada Junta de Aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores Juntas, considerando que entre la última de éstas y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en esta Convocatoria a la licitación para realizar el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones podrá diferirse.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones a la Convocatoria a la licitación, sus anexos y  las cláusulas del Modelo de Contrato serán ponderadas por LA DEPENDENCIA. Cualquier modificación a la presente Convocatoria a la licitación derivada de la o las Juntas de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia Convocatoria a la licitación, de proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en que se continuará con la junta de aclaraciones.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, las cuales se resolverán en forma clara y precisa, En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones, se indicará expresamente esta circunstancia. Las actas correspondientes serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes

Al finalizar cada junta de aclaraciones se fijará una copia de la caratula del acta de referencia en un lugar visible, al que tenga acceso el público, siendo este en la Dirección de Licitaciones ubicada en el piso 30 de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, así como se deberán señalar los datos de la oficina del Área Responsable de la Contratación en la cual se encontrará disponible el citado documento integro para consulta de cualquier interesado, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

3.- DE LAS PROPOSICIONES

3.1.-   
FORMA DE PRESENTACIÓN.- 

Las proposiciones deberán presentarse en un sólo sobre cerrado en forma inviolable que contenga los anexos solicitados en el numeral 3.2.2 y, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre los documentos distintos a la proposición técnica y económica solicitados en el numeral 3.2.1 de esta Convocatoria a la licitación. 

En el exterior del sobre deberán asentar claramente, al menos: a).- No. de concurso y b).-Nombre completo del LICITANTE.

Los datos requeridos en los FORMATOS que se acompañan a esta Convocatoria a la licitación deberán ser proporcionados por EL LICITANTE, salvo que no se requieran, lo que deberán asentar en el propio documento con la frase “NO SE REQUIERE” y quedará sujeto a la evaluación que de ello efectúe LA DEPENDENCIA.

Para proporcionar completa la información solicitada EL LICITANTE reproducirá los formatos que asi lo requiera.

Los FORMATOS se llenarán a máquina o manuscrito con letra de molde clara, a tinta y sin enmendaduras.

EL LICITANTE podrá presentar la información solicitada impresa por medios computacionales. Esta opción no releva a EL LICITANTE de consignar la información solicitada en los formatos. Con su proposición en papel, LOS LICITANTES podrán adjuntar un disco compacto conteniendo su proposición en Word o Excel con la finalidad de agilizar la evaluación de las mismas, sin que la falta de dicho disco sea motivo para desechar la propuesta.

[bookmark: _Hlk88512312]Los LICITANTES que decidan entregar de manera presencial su propuesta deberán de entregar la misma escaneada, en un CD o memoria USB, en el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, que contenga cada uno de los documentos que integran la misma en archivos PDF, escaneados con un resolución de 150 a 200 ppp, en tonos de grises, de tal manera que permita su lectura y resulten archivos con el menor peso posible, esta ya que es necesario subir los documentos que integran la propuesta al sistema Compranet. Los archivos deberán ser individuales por cada requisito (1, 2, 3, etc.), anexo (T 1, T 2,… E 1, E 2,… etc.) o apéndice (A 1, A 2, etc.). Estos archivos electrónicos no sustituyen por ningun motivo los documentos físicos que se entreguen en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, por lo que en caso de no haberse presentado los documentos físicos no podrá argumentarse que fueron entregados de manera electrónica para subsanar la omisión, lo anterior  de conformidad con lo dispuesto por el articulo 31 fracción XXXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y los articulos 44, 45 y 61 del Reglamento  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; de igual manera debera de entregar el catalogo de conceptos cotizado en archivo excell, en el mismo cd proporcionado por la convocante, con el fin de realizar de manera más agil la evaluación de su propuesta.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente, o digitalmente cuando se trate de una propuesta electrónica, por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que formen parte de la misma, por lo que no se desechará cuando las demás hojas que la integren o sus anexos carezca de firma o rúbrica, salvo que se trate del PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (EPA 6) y los Programas solicitados, los que deberán ser firmados en todas sus hojas autógrafamente o digitalmente, según sea el caso.

Los apéndices deberán ser firmados autógrafamente o digitalmente, en todas sus hojas. Sin que la falta de firma en estos sea un motivo para desechar la propuesta, ya que en caso de no presentarlos firmados por quien resulte con adjudicacion favorable, se procederá conforme a lo indicado en el siguiente párrafo.

Previo a la formalización del contrato, el adjudicado deberá firmar la totalidad de los documentos que integran su proposición.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, deberá numerarse de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. Esto no aplica para las propuestas enviadas electrónicamente via Sistema Compranet.

La falta de información en los anexos de la proposición, la no cotización de todos y cada uno de los conceptos de trabajo y/o de todas y cada uno de partidas, subpartidas o actividades, la alteración del Presupuesto Total de  los Trabajos (EPA 6), la presentación de alternativas, la falta de firma o folio de los documentos en los términos previstos en esta Convocatoria o en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ocasionará el desechamiento de la proposición en el análisis detallado de las ofertas

3.1.1.- 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.-

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá expresamente señalarlo por escrito para los efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indicando su fundamento legal.

3.2.-   
DE LA PROPOSICIÓN.- 

3.2.1.- 
DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN.-  

LOS LICITANTES deberán entregar, a su elección, dentro o fuera del único sobre que contenga su proposición los documentos que acrediten los siguientes requisitos distintos a la parte técnica y económica de la proposición:

REQUISITO 1.- ESCRITO MANIFESTANDO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

Consistente en un escrito firmado por EL LICITANTE o su representante legal en el que manifieste domicilio, real o convencional, en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales. Asimismo, si lo tuviera, deberá manifestar su correo electrónico.

Tratándose de participación conjunta en el Convenio de Proposición Conjunta se deberá especificar también el domicilio común para los fines antes mencionados, en los términos señalados en el párrafo anterior.

REQUISITO 2.- DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO MANIFESTACIÓN DE QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS

Consistente en un escrito firmado por EL LICITANTE o su representante legal mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Asimismo deberá manifestar que por su conducto no participan en la licitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, incluyendo:
a).- Personas morales en cuyo capital social participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los  términos de las leyes antes señalados;
b).- Personas morales que en cuyo capital social participen  personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentran inhabilitadas en términos de las leyes antes referidos; y
c).- Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

Tratándose de participación conjunta el escrito será presentado por cada uno de los integrantes de la agrupación.

REQUISITO 3.- EN SU CASO, MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Cuando el objeto de la licitación se trate de Obras Públicas Asociadas a Proyectos de Infraestructura, es decir obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético; de  conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrán participar en la licitación las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes.

En este caso será necesario que el licitante entregue la manifestación bajo protesta de decir verdad a que se refiere la fracción XV del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistente en un escrito firmado por EL LICITANTE o su representante legal mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas previamente realizados, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como  haber considerado costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

Tratándose de participación conjunta la manifestación deberá ser hecha por cada uno de los integrantes de la agrupación.

En el caso de que esta manifestación se realice con falsedad, el licitante será sancionado conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REQUISITO 4.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Consistente en un escrito firmado por EL LICITANTE o su representante legal mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Tratándose de participación conjunta cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar la Declaración de Integridad.

REQUISITO 5.- TRATÁNDOSE DE UNA LICITACIÓN NACIONAL, MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA 

Cuando la licitación tenga el carácter de nacional, según se establece en el numeral 1.7 de esta Convocatoria a la licitación, se deberá presentar un escrito firmado por EL LICITANTE o su representante legal mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

Tratándose de participación conjunta la manifestación deberá ser hecha por cada uno de los integrantes de la agrupación.

Previo a la firma del contrato, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:
1.-  Tratándose de personal moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a la leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
2.-  Tratándose de personas física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.


REQUISITO 6.- EN SU CASO, DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE EL LICITANTE O SUBCONTRATISTA TIENE EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA

Cuando el licitante pretenda participar en la licitación como MIPYMES o utilizar como subcontratista en la ejecución de las obras o servicios personas que tengan el carácter de MIPYMES, en los términos de la reglas que emita la Secretaría de Economía con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá entregar copia del documento expedido por la Secretaría de Economía que determine su estratificación.

Tratándose de participación conjunta se deberá presentar el documento de cada uno de los integrantes que tenga el carácter de MIPYMES. 

En caso de no participar como MIPYMES o no utilizar subcontratistas con este carácter, deberá anotarse en el formato del documento proporcionado con esta convocatoria que “NO APLICA”, firmarse e incorporarse a su propuesta.

REQUISITO 7.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y MANIFIESTA CONTAR CON FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA O BIEN COPIA DE LAS ESCRITURAS

Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a).- De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa, relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio; y

 b).- Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

O bien, copia simple de la escritura constitutiva y sus modificaciones de la persona moral y de la escritura que contenga el poder del representante.

Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada y copia simple de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades para suscribir el contrato correspondiente.

En el caso de concursantes en participación conjunta en el Convenio de Proposición Conjunta deberá indicarse quién será el representante común, debiendo elegirse a alguno de los representantes legales de las empresas asociadas.

REQUISITO 8.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA Y DE QUIEN FIRME LA PROPOSICIÓN

Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados, tratándose de personas fìsicas y, en el caso de personas morales o de que la persona física designe un representante legal, de la persona que firme la propuesta.

La identificación podrá ser:
a).- Credencial de Elector vigente o
b).- Pasaporte vigente.

En el caso de participación conjunta, la cual este conformada por dos o más personas físicas, deberá presentarse copia de cada una de las personas físicas que participan en la licitación. 

Tratándose de personas morales en participación conjunta, la identificación será la del representante que firme la propuesta en representación de los integrantes de la agrupación.

Previo a la firma del contrato deberá presentarse el original o copia certificada de la o las identificaciones para su cotejo.

REQUISITO 9.- EN SU CASO, ESCRITO DE CONTAR CON AL MENOS UN 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo relativo a la ponderación para las personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos con un 5% de la totalidad de su planta de empleados, deberá agregarse copia del aviso del alta, de cada uno de los trabajadores con discapacidad, en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social que se hayan dado de alta con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, así como copia simple del listado total de la planta laboral dela empresa dados de alta en el régimen obligatorio del IMSS. 

Tratándose de participación conjunta el escrito será presentado por el o los integrantes que cuenten con este tipo de personal.

En caso de no contar personal con discapacidad que representen al menos el 5% de la totalidad de su planta laboral, deberá anotarse en el formato del documento proporcionado con esta convocatoria que “NO APLICA”, firmarse e incorporarse a su propuesta.

REQUISITO 10.-  CARTA PODER SIMPLE E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN

Si el licitante o su representante legal no es quien acuede al acto de presentación y apertura de proposiciones, podrá acreditar a cualquier otra persona física para que lo haga mediante escrito otorgando poder simple a favor de quien asista y firmada por el licitante o su representante legal, en caso de contar con faculades para ello. Incluyendo copia simple de su identificación oficial con fotografía por ambos lados.

La identificación podrá ser:
a).- Credencial de Elector vigente o
b).- Pasaporte vigente.

En el caso de participación conjunta, el representante común será quien firme el poder simple.

La falta de presentación de este documento no será motivo para desechar la propuesta, sin embargo la persona que asista sólo podrá entregar la propuesta, debiéndose abstener de participar en cualquier otra forma, ya que será considerado con el carácter de observador.

REQUISITO 11.-  EN SU CASO, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA 

Las personas que integren la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el Convenio de Proposición Conjunta, en el que se establecerá con precisión los aspectos siguientes:

a)  Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
b)  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c)  Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
d)  Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e)  Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Los personas que se agrupen para presentar una propuesta en conjunto deberán indicar en el convenio de proposición conjunta el o los conceptos de trabajo, de los incluidos en el EPA 6, que cada uno de los integrantes llevará a cabo, en la inteligencia de que la persona moral o física que se compromete a llevarlos a cabo deberá contar con la experiencia específica en el tipo de trabajo materia de su compromiso. 

No se aceptará que se indique que una empresa ejecutará los trabajos y otra u otras los administrarán, controlarán, supervisarán o formularán las estimaciones.

LA DEPENDENCIA verificará que la participación en la ejecución de los trabajos de cada uno de los asociados sea congruente o proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la ejecución de obras similares y su capacidad financiera (capital de trabajo); es decir no se trata sólo de sumar capitales, sino de que efectivamente cada uno de los asociados lleve a cabo y cobre los trabajos que le corresponda ejecutar de acuerdo al compromiso contraído.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

REQUISITO 12.- EN SU CASO, MANIFESTACIÓN DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 

Los licitantes que estén inscritos en el Registro Único de Contratistas de Compranet podrán manifestarlo a la dependencia, sin que la falta de presentación de este escrito sea causa de desechamiento de la proposición.

Aún cuando EL LICITANTE se encuentre inscrito en el Registro de Contratistas de Compranet, si en éste no se encuentra disponible información acerca del cumplimiento de otros contratos del licitante, la información deberá proporcionarse en el Anexo T-10.
 
REQUISITO 13.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (SAT), EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) E INFONAVIT.

Manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que el licitante declara que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y de aportaciones patronales y entero de descuentos, lo que comprobará, previo a la fiirma del contrato, mediante la presentación de la opinión de cumplimiento positivo vigente emitido por el SAT, IMSS e INFONAVIT.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

Atendiendo lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a las consideraciones contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, en particular a las Reglas 2.1.29 y 2.1.37, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 2021, por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los Contratos que sean celebrados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de septiembre de 2008, el Licitante Ganador deberá presentar a LA DEPENDENCIA la documentación que a continuación se describe:

· Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación en el presente procedimiento de contratación, el licitante al cual se le adjudique el contrato respectivo presentará documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

· Para atender lo antes citado los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las autoridades fiscales la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en los términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

· Si el Licitante al cual se le adjudicará el Contrato correspondiente a la presente invitación restringida, tiene su Residencia en el Extranjero, y no esté obligado a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ADR., deberán realizar las manifestaciones solicitadas en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, deberán hacerlo Bajo Protesta de Decir Verdad en escrito libre que entregaran a la Dependencia o entidad la que gestionará la emisión de la opinión ante la A.L.S.C. más cercana a su domicilio.

· El Licitante al cual se le adjudique el Contrato correspondientes, está obligado a presentar el resultado de la opinión de sus obligaciones fiscales emitida por el SAT. 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de seguridad social

A fin de dar cumplimiento al acuerdo emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, previa a la formalización del contrato

· Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de mérito, el licitante al cual se le adjudique el contrato respectivo presentará documento vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

· Para atender lo antes citado los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar al Instituto la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

· El Licitante al cual se le adjudique el Contrato correspondientes, está obligado a presentar el resultado de la opinión de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS. 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Con la finalidad de dar debido cumplimiento al Acuerdo publicado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el  28 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, mediante  el cual se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, LOS LICITANTES deberán presentar constancia vigente de su situación fiscal ante el INFONAVIT, la que podrán solicitar ente dicho Instituto en la siguiente dirección de internet www.infonavit.org.mx o bien ante la autoridad fiscal del INFONAVIT en las delegaciones regionales, según corresponda de conformidad con las Reglas antes citadas.

En vista de lo anterior, se recomienda a LOS LICITANTES que obtengan de las autoridades competentes, antes de la presentación de sus proposiciones, los documentos que comprueben estar al corriente en el pago de sus impuestos o bien contar con el Convenio Fiscal correspondiente.


Todos los documentos mencionados que se entreguen en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se revisarán y evaluarán cuantitativamente y cualitativamente previo a la evaluación de los aspectos técnicos y económicos de la proposición. 

Salvo los casos en que expresamente se establece que no será motivo para desechar una propuesta o que así lo establezca la Ley o su Reglamento, la falta de los documentos que acrediten los requisitos solicitados será motivo para desechar una propuesta en su evaluación detallada.

3.2.2.- 
DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN EL SOBRE QUE CONTEGA LA PROPOSICIÓN.-  
El único sobre que contenga la propuesta deberá integrarse con los siguientes ANEXOS:

A).- PARTE TÉCNICA DE LA PROPUESTA:

ANEXO T 1. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE

Documento que será firmado por EL LICITANTE o su representante legal como constancia de conocer el lugar de ejecución de los trabajos y sus condiciones ambientales, incluyendo una manifestación de haber asistido o no a la Junta de Aclaraciones, así como de haber recibido la(s) Minuta(s) de dicha(s) Junta(s) de Aclaraciones y por lo mismo haber considerado para la integración de la propuesta que presente las modificaciones que se hayan generado a la convocatoria a la licitación.

Asimismo, EL LICITANTE expresará su conocimiento, conformidad y, en su caso, comprometerse a, primordialmente: 
a).- Que conoce los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales; los Términos de Referencia y las especificaciones generales y particulares de construcción; que LA CONVOCANTE indica y/o entrega con esta Convocatoria a la Licitación; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la normatividad vigente en materia de obra pública y su conformidad con las mismas;
b).- En su caso, que conoce y ha considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que proporcionará LA CONVOCANTE, así como su programa de suministro correspondiente; 
c).- Que conoce el contenido del modelo de contrato y expresa su conformidad de ajustarse a sus términos; y

Tratándose de proposición conjunta el escrito será firmado por el representante común a nombre de todos los integrantes de la agrupación.

ANEXO T 2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

Consistente en un escrito en donde EL LICITANTE deberá hacer una descripción de la planeación integral, de acuerdo a su experiencia, para realizar los trabajos materia de licitación, incluyendo la determinación, enumeración de las actividades y procedimientos administrativos, arquitectónicos y de ingeniería, y constructivos de ejecución de los trabajos, considerando en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los anteproyecto y proyectos proporcionados por LA DEPENDENCIA con esta convocatoria a la licitación y las establecidas por esta dependencia en los Términos de Referencia y las especificaciones generales y particulares correspondientes a la presente licitación o en el documento para la expresión del Presupuesto Total de los Trabajos (EPA 6) entregados con esta convocatoria a la licitación y conforme a la técnica que exija la naturaleza de los trabajos.

ANEXO T 3. CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ESQUEMA ESTRUCTURAL DE ORGANIZACIÓN DE DICHO PERSONAL

Documentos (Currículo), firmados bajo protesta de decir verdad por el licitante, su representante legal o el representante común, que deberán incluir el nombre y la firma de cada uno de los profesionales que se proponen; el cargo y actividades que desempeñará; su escolaridad y cédula profesional (incluyendo copia del documento que lo compruebe, si por alguna causa no se puede presentar copia de la cédula profesional podrá presentarse copia del título, en cuyo reverso deberán aparecer los datos de la cédula profesional anotados por la Secretaría de Educación.); su domicilio y teléfono actual; y relación de obras similares en las que ha participado incluyendo en este caso: descripción de la obra en que participó, nombre del contratista, nombre del contratante, cargo desempeñado (el cual deberá ser igual o mayor al que desempeñará a los materia de licitación), el período en que se realizó el trabajo (mes y año de inicio y término de los trabajos) y el importe sin I.V.A. del total de los trabajos.

Asimismo deberá incluirse un Esquema Estructural de Organización de los Profesionales Técnicos que serán responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de las obras. (Organigrama).

Los profesionales técnicos que se propongan deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares a las materia de licitación.

Los profesionales técnicos que se propongan podrán ser personal en activo del licitante o personal externo, deberan de presentar adicionalmente un escrito bajo protesta de decir verdad en donde manifiesta el profesional tecnico que es su deseo llevar a cabo las tareas encomendadas por el licitante y que se encontrará a su entera disposición para el caso de que el licitante resultara con adjudicación favorable.

El licitante deberá considerar que la convocante requiere el siguiente Personal Profesional Técnico mínimo solicitado, la experiencia solicitada, habilidad requerida y el dominio de herramientas requerido, así como obras similares o de la misma naturaleza a la materia de licitación:

	Cant
	PERSONAL PROFESIONAL
	EXPERIENCIA SOLICITADA
	COMPETENCIA O HABILIDAD DE (PROFESIÓN O TITULO):
	DOMINIO DE HERRAMIENTAS DE:

	1
	SUPERINTENDENTE GENERAL
	Haber realizado la Administración y Supervisión y Administración de obras de construcción o remodelación similares o de la misma naturaleza a las licitadas.
	Ing. Civil y/o Arquitecto

	Dominio de software: Procesador de Textos; Hojas de cálculo; y de dibujo o diseño de planos.

	1
	JEFE DE SEGURIDAD
	Haber realizado la implementación de programas de seguridad en obras de construcción o remodelación similares o de la misma naturaleza a las licitadas.
	Profesionista y/o Técnico 
	No se requiere dominio de herramientas.

	Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
	Instalaciones hidráulicas y Sistemas de protección contra incendios. Solamente estas categorías serán consideradas para evaluación en esta CONVOCATORIA.



En caso de que el Licitante resulte con Adjudicación favorable en más de una licitación, y/o que cuente con Obras en Proceso, éste No podrá indicar al mismo personal Técnico en las distintas licitaciones; de resultar así, el Licitante deberá presentar ante ésta Secretaría, previo a la firma del Contrato, los documentos en los que señale al Técnico o Técnicos Responsables de la Obra, ya que éstos no podrán ser los mismos que se hayan señalado en las Licitaciones que le resulten favorables, así como tampoco en las Obras que tenga en Proceso, salvo en el caso del Superintendente de Construcción y, en su caso, del Jefe de Laboratorio.

Debiendo adjuntar, en su caso, la documentación señalada en éste Anexo T-3, debidamente firmada por su Representante Legal. (Esquema Estructural, Currículo, Cédula Profesional o copia de Título con los datos en el anverso y Escrito donde los técnicos manifiesten su entera disposición para participar en los trabajos sujetos a  contratación).

ANEXO T 4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS SIMILARES

Relación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importe contratado, importe ejercido, fecha de inicio y fecha de terminación, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los materia de licitación.

Para evaluar la Experiencia (Valor 3 puntos) se verificará que las obras ejecutadas por el LICITANTE sean de la naturaleza y magnitud solicitados y se otorgará el puntaje indicado al EL LICITANTE que acredite el mayor número de años/ meses ejecutando obras similares ó de la misma naturaleza y magnitud solicitadas conforme a lo señalado en esta CONVOCATORIA, en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet. EL LICITANTE deberá demostrar haber ejecutado mínimo 1 una máximo 3 tres obras similares ó de la misma naturaleza y magnitud, en el período anteriormente mencionado sin que esta obra cubra necesariamente el período de los Cinco años.

Se tomarán en cuenta todos los contratos presentados en base a su numeración de folio.

La distribución de los puntos señalados se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE que haya acreditado el mayor número de años/  meses realizando obras similares ó de la misma naturaleza y magnitud solicitadas en esta CONVOCATORIA. (Máximo 3 puntos)

Para evaluar la Especialidad (Valor 7 puntos) se verificará que las obras ejecutadas por el LICITANTE sean de la naturaleza y magnitud solicitadas en esta CONVOCATORIA en los últimos 5 años previos a la publicación de la Convocatoria

La distribución de los puntos señalados se hará tomando en cuenta el número de obras presentadas (3 mayor número de obras solicitadas). Ver tabla de ponderación en éstas mismas Bases.


Para que la obra sea considerada, deberá incluirse, copia simple de los siguientes documentos:  a).- contrato, b).- su respectivo catálogo(s) de conceptos y c).- su respectiva acta de entrega recepción. Que hayan sido celebrados en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet, y que correspondan a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y condiciones similares a las requeridas por la convocante.

Tratándose de proposición conjunta deberá incluirse la información de cada persona física o moral que la integre la agrupación.

	Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
	Experiencia en Instalaciones hidráulicas y Sistemas de protección contra incendios, en los últimos 5 años previos a la publicación de la convocatoria, sólo estas categorías serán consideradas para evaluación en esta CONVOCATORIA.



ANEXO T 4A.  RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO 

Anotar los datos que permitan visualizar el alcance de los trabajos en proceso de obras que lleve a cabo el licitante. Anotando la descripción de la obra, Nombre del Contratante, Importe Contratado, Importe Ejercido y por ejercer y la fecha prevista de terminación

ANEXO T 5. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OBRA
 
El licitante podrá incluir un escrito en donde manifieste la o las certificaciones con las que cuente en materia de calidad, seguridad, o medio ambiente de la empresa, debiéndo acompañar copia de los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Asimismo deberá identificar el Laboratorio que empleará para efectuar las pruebas necesarias para el debido cumplimiento de las especificaciones generales y particulares solicitadas para los trabajos materia de esta licitación, debiendo acompañar copia de la acreditación vigente del Laboratorio emitida por autoridad competente.

Cuando el objeto de la licitación o parte del objeto de la misma sean obras de pavimentos, los laboratorios podrán ser los mismos que se propongan en el Anexo T-11, y en cuyo caso  los laboratorios a señalar deberán de contar con certificacion vigente emitida por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.


ANEXO T 6. MANIFESTACIÓN ( EN SU CASO ) DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR. 

Documento en el que EL LICITANTE manifestará las partes de los trabajos que con sus propios recursos no pueda ejecutar o bien cuando la adquisición de materiales y/o equipos de instalación permanente incluya su instalación.

Para la elaboración de este anexo EL LICITANTE deberá considerar que sólo será posible subcontratar las partes de los trabajos que se indican en el Apéndice A-4.

Se deberá anotar en este ANEXO el bien o parte de la obra a subcontratar y el nombre del subcontratista que lo llevará a cabo. 

Esta situación no releva a EL LICITANTE de presentar los análisis de precios unitarios correspondientes y de incluir en los diversos programas y listados que forman parte de su proposición los materiales, mano de obra y maquinaria necesaria para su ejecución, pues de no hacerlo su propuesta será rechazada dado que no podrá analizarse debidamente para determinar su solvencia y, en su caso, no sería posible realizar ajuste de costos alguno.

La RENTA DE MAQUINARIA no se considera un subcontrato

ANEXO T 6.a CURRICULUM DEL O LOS SUBCONTRATISTAS (EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL SUBCONTRATISTA). 

Para acreditar la capacidad y experiencia técnica, si EL LICITANTE propone subcontratos, deberá anexar a su propuesta técnica una relación, con datos comprobables, de los trabajos similares que el subcontratista propuesto haya efectuado. 

En este anexo se anotará la identificación y descripción del contrato; nombre, domicilio y teléfono del contratante; importe contratado; importe ejercido o por ejercer; fecha de conclusión contractual; fecha de conclusión real; importe de las sanciones; si se afectaron las garantías; y precisar si hubo rescisión del contrato.

Cuando el contrato de las obras en proceso deba ejercerse en más de un ejercicio presupuestal, deberá indicarse el estimado a ejercer en cada ejercicio en la columna Importe Ejercido o por Ejercer

Tratándose de varios subcontratista deberá presentarse el documento solicitado de cada uno de ellos.

ANEXO T 6.b ESTADO FINANCIERO AUDITADO O DECLARACIÓN FISCAL DEL O LOS SUBCONTRATISTAS (CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SUBCONTRATISTA)

Consistente en presentar Copia simple del Estado Financiero Auditado (Dictaminado o no) por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual, en ambos casos correspondientes al ejercicio inmediato anterior (Enero-Diciembre de 2021), que muestre el capital contable del subcontratista, salvo que se trate de empresas de reciente creación en cuyo caso deberán presentarse los Estados Financieros más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. El capital contable deberá ser suficiente para llevar a cabo los trabajos.

En el caso del Estado Financiero Auditado (Dictaminado o no) éste deberá integrarse como mínimo con el Dictamen del Contador Público (no confundir con el dictamen fiscal), el Estado de Posición Financiera que contenga la comparativa financiera de los dos últimos años, Estado de Resultados, Estado del capital contable y de Inversión de los accionistas, Notas a los Estados Financieros y el comparativo de razones financieras básicas. 

Tratándose de varios subcontratista deberá presentarse el documento solicitado de cada uno de ellos.

ANEXO T 7. DECLARACIÓN FISCAL O ESTADO FINANCIERO AUDITADO DEL LICITANTE

Copia simple del Estado Financiero Auditado (Dictaminado) por Contador Público Independiente o Declaración Fiscal Anual, en ambos casos correspondientes al ejercicio inmediato anterior (Enero-Diciembre de 2021), salvo que se trate de empresas de reciente creación en cuyo caso deberán presentarse los Estados Financieros más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, el cual debera demostrar el mismo capital contable antes indicado. 

Se entiende por empresas de reciente creación las constituidas en el presente ejercicio fiscal.

En el caso del Estado Financiero Auditado (Dictaminado) éste deberá integrarse como mínimo con el Dictamen del Contador Público (no confundir con el dictamen fiscal), el Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Estado de variación del capital contable y de Inversión de los accionistas, que contengan la comparativa financiera de los dos últimos años, Notas a los Estados Financieros y el comparativo de razones financieras básicas.

Previo a la firma del contrato, deberá presentarse original o copia certificada para su cotejo.

Tratándose de participación en asociación cada uno de los integrantes de la participación conjunta deberá presentar la información solicitada y los capitales netos de trabajo se acumularan para determinar el capital neto de trabajo requerido para los dos primeros meses de ejecución.

Se verificará que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los mismos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

Así como, que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

ANEXO T 8. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE USARÁ

Este contendrá los datos del equipo o maquinaria con que específicamente se proyecta ejecutar la obra, indicando, entre otros, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, (Calle, Número, Colonia y Municipio)., modelo, marca, número de serie, capacidad, tipo de motor, potencia, usos actuales, nombre de quién proporcionara la maquinaria con o sin opción a compra y fecha en que se dispondrá del mismo en en el sitio de ejecución de los trabajos, conforme al programa de utilización propuesto.

En este anexo se incluirá individualmente cada una de las máquinas o equipos que se proponen utilizar, aun cuando se trate de equipos iguales, toda vez que en principio los números de serie, marcas, etc. individualizarán a cada equipo propuesto.

En esta relación no se incluye la herramienta menor como palas, picos, taladros eléctricos, desarmadores, carretillas, etcétera; es decir aquellos cuya naturaleza no permita analizar su costo horario y que normalmente se incluye en los análisis de precios como un porcentaje de la mano de obra.

En caso de que el Licitante resulte con Adjudicación favorable en más de una licitación, y/o que cuente con Obras en Proceso deberá adjuntar escrito, previo a la firma del Contrato, en el que señale la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción que usará, el cual deberá contener todos los datos solicitados en los Anexos Técnicos T-8 y T-8A, (en caso de Arrendamiento), ya que ésta Maquinaria y Equipo no deberá ser la misma que haya señalado en otras licitaciones y/o Obras en Proceso, salvo en el caso de que la Programación presentada así lo justifique.

ANEXO T 8.a CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

Documento(s), expedido(s) y firmado por el(los) arrendador(es), o su representante legal, de la maquinaria y equipo de construcción que deberá presentar EL LICITANTE en caso de que en su relación de equipo científico y maquinaria de construcción (Anexo EPA 1) proponga equipo en arrendamiento con o sin opción a compra.

Este documento será bajo protesta de decir verdad.

ANEXO T 9. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Documento que será firmado por EL LICITANTE o su representante legal o el representante común cuando se trate de Proposición Conjunta a nombre de todos los integrantes de la agrupación.

ANEXO T 10. HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES

Con la finalidad de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en los últimos 5 años los licitantes deberán entregar copia de los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza y magnitud ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

	Para la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza y magnitud objeto del procedimiento de contratación los licitantes deberán demostrar haber ejecutado mínimo 1 una máximo 3 tres obras similares ó de la misma naturaleza y magnitud, en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el sistema compranet.

	Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante en el Anexo T 4, si estos son diferentes contratos a los presentados en este anexo, deberan de anexar el catalogo de conceptos a fin de determinar si cumplen con la experiencia requerida.

En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del Reglamento de la Ley antes citada.

Los licitantes que se encuentren inscritos en el registro único de contratistas tendrán la opción de no presentar la documentación a que se refiere esta anexo; siempre que la información solicitada se encuentre disponible en dicho registro, de lo contrario deberán entregarse los documentos solicitados aquí.

ANEXO T 11. EN SU CASO, TRATÁNDOSE DE OBRAS DE PAVIMENTO, LABORATORIO ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE

Cuando los trabajos materia de licitación incluyan la ejecución de obras de pavimento, los licitantes tendrán la obligación de presentar este anexo en el que deberán anotar el nombre de 2 (dos) Laboratorios Acreditados y de al menos 2 (dos) Profesionales Responsables quienes deberán realizar  las funciones y actividades a que se refiere la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León.

La Secretaría de  Desarrollo Sustentable de Nuevo León, o la que la sustituya, es la Encargada de acreditar los laboratorios y los profesionales responsables, la Secretaría se ubica en la Torre Administrativa Piso 26 sito en la calle Washington  No. 2000 Ote. Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León. C.P. 64010.

Cuando un Profesional Responsable sea designado por un licitante, deberá de ser conforme a lo dispuesto por la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, en lo referenta a la norma NTEPNL-03-C Capitulo 2, Certificación Profesional Responsable, inciso B cuarto y quinto parrafo los cuales señalan:

Profesional 1.- El Servicio Seguimiento y Supervisión de los trabajos por parte de un Profesional Responsable Certificado de acuerdo a la Norma Técnica Estatal NTEPNL-03-C en su Capítulo 02- CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE” de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León.

Profesional 2.- Servicio de Validación para Recepción de Obra, por parte de un Segundo Profesional Responsable Certificado, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica NTEPNL-03-C, Capítulo 1, Inciso D, sub-inciso I.H.

“Un Profesional Responsable puede diseñar una estructura de pavimento y ser el responsable de la recepción de los trabajos en obra, pero no puede fungir como revisor del proyecto para fines de autorización en ese mismo proyecto; así mismo, un solo profesional responsable puede revisar el proyecto técnicamente y recibir las obras, siempre y cuando no haya diseñado el mismo.” 

“De igual forma, cuando un Profesional Responsable sea contratado por una empresa, no podrá compartir otras responsabilidades adicionales, tales como supervisión, control de calidad, contratista, etc.”

“La Calidad de los Trabajos son responsabilidad de el CONTRATISTA”

Los licitantes deberán adjuntar copias de los documentos que comprueben la Certificación Vigente de los Laboratorios y de los Profesionales Responsables; en caso de que la Certificación no esté vigente, los licitantes deberán anexar copia de la documentación del proceso de Renovación que compruebe que su solicitud está en trámite ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Los Laboratorios podrán ser los mismos que los indicados en el Anexo técnico T-5


B).- PARTE ECONÓMICA DE LA PROPUESTA:

En el mismo sobre en que se incluya la propuesta técnica, deberán incluirse los siguientes anexos que corresponden a la propuesta Económica:

ANEXO EPA 1. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Consistente en un listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por a).- los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, b).- mano de obra, y c).- maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos.

Los materiales deberán cubrir las normas de calidad y especificaciones requeridas por LA DEPENDENCIA en el documento para la expresión del Presupuesto Total de los Trabajos (EPA 6) y/o en los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares a que se refiere el Apéndice A-1.

Tratándose de Proyectos Integrales (proyecto y obra) EL LICITANTE deberá señalar las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará de conformidad con lo establecido en esta Convocatoria a la Licitación Pública.

De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la fraccón I del inciso B del Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas,  para los efectos de la aplicación del séptimo párrafo del artículo 59 de la Ley, en el caso de que se pudiera actualizar los supuestos señalados en el mismo LOS LICITANTES deberán entregar el listado de insumos mencionado en el primer párrafo de este apartado correspondiente a Anexo EPA 1 que contenga la cantidad y costo directo de cada insumo, así como su incremento proyectado durante la realización de los trabajos; pero dicha información no se utilizará para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones.

ANEXO EPA 2. RED DE ACTIVIDADES O RUTA CRÍTICA

Consistente en una representación gráfica del proceso constructivo que propone seguir EL LICITANTE para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le precedan, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas.

ANEXO EPA 3. CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS

Consistente en una tabla o matriz en la que se muestren todas las partidas y subpartidas o actividades que representen un costo. En ella se deberá definir los porcentajes de avance, el importe de los trabajos a ejecutar mensualmente y el importe del pago programado a la conclusión de cada partida y subpartida o actividad, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendrán los mismos.

Se reitera el pago, se harán las estimaciones y pago de las actividades o partidas y subactividades o subpartidas que se concluyan, no sobre un porcetaje de avance en ellas.

ANEXO EPA 4. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.

Consistente en una calendarización de ejecución de la totalidad de los conceptos de trabajo, incluidos en el documento para la expresión del PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (EPA 6), dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes los porcentajes de trabajo a realizar, e importes (erogaciones); tomando en cuenta el plazo establecido por LA DEPENDENCIA; utilizando diagrama de barras.

ANEXO EPA 6. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

El cual contiene las partidas, subpartidas o actividades, y en el que se deberá anotar los importes parciales,  el subtotal, I. V. A. y del total de la proposición.

Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

ANEXO EPA 7. PROGRAMAS DE EROGACIONES, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE A).- LA MANO DE OBRA, B).- LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, C).- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y D).-  DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

EPA 7. A.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.- Este documento se formulará en base a diagrama de barras, consignado por mes, categoría, partida, subpartida y concepto de trabajo de los incluidos en el Anexo EPA 6, la cantidad de jornadas de cada categoría de personal que conforme a los costos directos (Anexo EPA 1) requiera la ejecución de los trabajos propuestos, cuantificándose asimismo su costo mensual a costo directo.

EPA 7.B.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL EQUIPO CIENTÍFICO Y DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.- Se elaborará un cuantificación y calendarización mensual de cada uno de los equipos incluidos en el Anexo EPA 1, expresando las horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas.

En este programa no se incluye la herramienta menor como palas, picos, taladros eléctricos, desarmadores, carretillas, etcétera; es decir aquellos cuya naturaleza no permita analizar su costo horario y que normalmente se incluye en la integración de precios como un porcentaje de la mano de obra.

EPA 7.C.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Se elaborará una cuantificación y calendarización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente que se adquirirá para la ejecución de los trabajos, por partidas y subpartidas, expresando sus unidades convencionales y volumenes requeridos, indicándose el costo mensual a costo directo.

En este programa no deberá fraccionarse aquellos materiales o equipos que por su naturaleza sean indivisibles, toda vez que no sería técnicamente posible y la propuesta sería rechazada.

EPA 7.D.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.- En este documento se anotará una cuantificación y calendarización mensual de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio. Deberá formularse consignando por mes la cantidad de jornadas o personas e importes que propone utilizar de cada una de las categorías necesarias para administrar, organizar, supervisar, dirigir técnicamente, vigilar, etc. los trabajos materia de licitación.

[bookmark: _Hlk88508749]3.4.-   
DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- 
Para la elaboración de la proposición EL LICITANTE debe considerar: 

a).- El documento para expresión del PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (EPA 6); 
b).- El plazo máximo de ejecución establecido por LA DEPENDENCIA; 
c).- Los términos de referencia y especificaciones generales que indique LA DEPENDENCIA y las particulares que se acompañan a estas bases;
d).- Los anteproyectos, proyectos, planos y dibujos que se anexan a estas bases; 
e).- Lo observado en la visita al sitio de ejecución; 
f).-  Lo tratado en la o las juntas de aclaraciones; 
g).- El modelo de contrato propuesto;
 h).-La forma de pago;
[bookmark: _Hlk88508271] i).-  NO se podrá subcontratar partes de la obra. 
j).- El procedimiento propuesto para el ajuste de costos; y 
k).- En general, todas las circunstancias previstas en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas, y en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.4.1.- CONSIDERACIONES ESPECIALES.-

A).- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.- EL LICITANTE deberá incluir en el valor de sus indirectos pruebas de control de calidad (LABORATORIO).

B).- RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- Para el cumplimiento del plazo de ejecución establecido por LA DEPENDENCIA o, en su caso, el propuesto por EL LICITANTE, éste deberá considerar en la elaboración de su propuesta la asignación de los recursos necesarios en las diferentes jornadas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a la programación, oportunidad y naturaleza de las actividades. LA DEPENDENCIA no aceptará ninguna reclamación de costos adicionales por laborar jornadas y tiempos extraordinarios.

C).- SEGURIDAD E HIGIENE.- EL LICITANTE deberá considerar en la elaboración de su propuesta, los recursos necesarios de seguridad e higiene que requiera para la ejecución de la obra de acuerdo a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, higiene y uso de la vía pública, así como las establecidas por LA DEPENDENCIA. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a su cargo.

EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y/o sus asociados están obligado a dar las facilidades necesarias a fin de que el personal de la Secretaria de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León pueda inspeccionar las obras materia de este contrato para constatar que se estén tomado las debidas prevenciones en materia de seguridad de los trabajadores, que éstos se encuentren debidamente afiliados al I.M.S.S. y, en su caso, emita las recomendaciones que juzgue convenientes, las cuales les será obligatorio acatar.

La Secretaria de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León podrá determinar la aplicación de sanciones debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA a las normas vigentes en materia de seguridad laboral y social, de conformidad con sus atribuciones legales.

Sin que lo siguiente sea exhaustivo, limitativo o mínimo requerido EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o asociados deberán proporcionar a su cargo por concepto de seguridad los equipos como botas, chalecos, arnés, etc., las herramientas, la asesoría profesional y el personal de campo para el debido cumplimiento y aseguramiento de la seguridad del personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos objeto del contrato. Asimismo en materia de higiene deberá contar en el lugar de los trabajos, a su costa, con letrinas móviles suficientes para el personal que labore, supervise o inspeccione los trabajos, artículos de limpieza, equipo y herramienta y personal necesario para mantener limpia el área de trabajo. 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, higiene y uso de la vía pública serán a cargo de EL CONTRATISTA.

D).- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.- El Contratista deberá tener en la obra permanentemente un superintendente de construcción que deberá ser propuesto conjuntamente con los profesionales técnicos propuestos en su oferta, mismo que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, el catálogo de conceptos, los programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, participar en la bitácora, convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

E).- CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE OBRA.- Los Conceptos y Cantidades de Obra proporcionados en el Catálogo fueron elaborados de acuerdo a las necesidades previsibles de los trabajos a ejecutar y están formulados de acuerdo a los procedimientos y estándares de Ingeniería y Construcción y podrán variar según las necesidades reales de la Obra, sin que por ello se modifiquen los precios unitarios.

F).- MATERIAL Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE “O SIMILAR”.- En el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Trabajo se incluye algunos bienes que indican una marca específica y la leyenda “O SIMILAR” u “O EQUIVALENTE”, entendiéndose como tal aquél equipo o material que cubra al menos las especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía de la marca indicada, pero nunca menor, debiendo indicarse por EL LICITANTE en el Anexo EPA-1 la marca, modelo, características y especificaciones del que ofrece, para su debida evaluación. 

G).- COSTOS VIGENTES.- Se entiende que al presentar su proposición EL LICITANTE ha considerado los costos vigentes en el mercado a la fecha de presentación de su propuesta, por lo que no se reconocerá diferencia alguna por este concepto.

H).- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de Septiembre del 2009, en el que se emite un Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica y conforme a lo establecido en el PUNTO DÉCIMO TERCERO, se requiere para el desarrollo de esta obra en cuestión, que el Superintendente de construcción cuente con firma electrónica avanzada (FIEL).

I).- UNA VEZ SIENDO CONCURSANTE GANADOR, Previo a la firma del contrato, se le solicitará que cumpla con lo solicitado en el artículo 22 párrafo segundo (haber tomado un curso de prevención y concientización sobre las faltas administrativas y hechos de corrupción, debiendo firmar un documento en el que manifiesten estar plenamente conscientes de la prevención y sanción de las citadas irregularidades) y en el artículo 49 fracción IX (Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento de la Contraloría o el Órgano Interno de Control según sea el caso, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad) de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.


4.- DE LA PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el Director de Licitaciones de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana o algún otro servidor público que designe LA DEPENDENCIA, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición que se presente.

4.1.- 
FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA.- 
Las proposiciones se presentarán personalmente o en su defecto por Servicio Postal, Mensajería o medios de comunicación remotos a más tardar el 24 de Febrero de 2023 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de LA DEPENDENCIA, ubicada en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León. 

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del artículo 36 de la Ley lo que se realizará por los menos 2 horas antes de la hora señalada para el inicio del acto, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

En caso de que LA DEPENDENCIA reciba una proposición por Servicio Postal o Mensajería al recibirla sellará y fechará el sobre y demás documentos presentados, anotando la hora de recepción, y lo abrirá en presencia de los servidores públicos y LICITANTES que asistan al Acto de Presentación y  Aperturas de Proposiciones el día y hora indicado en este numeral.
 
4.2.- DEL PROCEDIMIENTO.- 

Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados en el numeral 4.1. de esta convocatoria a la licitación LOS LICITANTES al ser nombrados entregarán la documentación que distinta a la parte técnica y económica de la proposición solicitada en el numeral 3.2.1 de esta Convocatoria a la licitación y su proposición en un único sobre cerrado en forma inviolable que contenga los anexos obligatorios, y en su caso los opcionales, solicitados en el numeral 3.2.2.

En el caso de que la propuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas en los términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el representante común para estos efectos firmará la proposición, notificando en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones dicha situación al servidor público que presida el acto.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura en primer término si es que procede las Proposiciones de los Licitantes que fueron recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y, posteriormente, las que sean presentadas en el propio Acto y por escrito, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

De entre los licitantes que asistan, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el Servidor Público que LA DEPENDENCIA designe, rubricarán el Catálogo de Conceptos (Anexo E 9), que para estos efectos constará documentalmente.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de la Función Pública o de LA DEPENDENCIA, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el inciso d) de la disposición Sexta del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto del 2000, por la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

En este caso la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obran en poder de LA DEPENDENCIA.

Durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, no se llevara a cabo la evaluación de las proposiciones recibidas, por lo que aun, en el caso de que algún Licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento, los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para cada Licitante. Con posterioridad LA DEPENDENCIA llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado, así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente. 

Para los efectos del artículo 51 de la Ley, la recepción de la proposición se entenderá realizada una vez que la misma se analice durante su evaluación, indicándose en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal.

Al concluir el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del Acto que nos ocupa, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Dicha acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar el acto se fijará una copia de la caratula del acta de referencia en un lugar visible, al que tenga acceso el público, siendo en la Dirección de Licitaciones ubicada en el piso 30 de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, así como se deberán señalar los datos de la oficina del Área Responsable de la Contratación en la cual se encontrará disponible el citado documento integro para consulta de cualquier interesado, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. El titular del área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

LA DEPENDENCIA podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo prevista en la presente Convocatoria a la licitación, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

5.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y LA ADJUDICACIÓN

5.1.-
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.-

5.2.1.
EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN EL NUMERAL 3.2.1. DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.-

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación, conforme se establece en los presentes Lineamientos.

LA DEPENDENCIA constatará que los documentos presentados por LOS LICITANTES en el acto de presentación de las proposiciones sean los solicitados, estén completos y comprueben fehacientemente los requisitos administrativos, legales y financieros requeridos en el numeral 3.2.1 de esta Convocatoria a la licitación; la falta de alguno de ellos considerado como obligatorio o bien de alguno de los opcionales que resulte necesario conforme a la evaluación detallada, que algún rubro en lo individual este incompleto o que no acrediten fehacientemente los requisitos solicitados en Convocatoria a la licitación ocasionará el rechazo de la propuesta.

A. Del Escrito Manifestando Domicilio para Oír y Recibir Notificaciones y Documentos (Requisito 1) que se haga por el licitante o representante legal, o en su caso, por el representante común.

B. De la Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como manifestación de que por su conducto no participan personas inhabilitadas (Requisito 2), se verificará que se hagan las declaraciones solicitadas, que sea firmada por el concursante o su representante legal, que sea bajo protesta de decir verdad, que este dirigida a LA DEPENDENCIA y que se refiera precisamente a los artículos y leyes solicitados. 

C. En su caso, de la manifestación bajo protesta de decir verdad prevista en la fracción XV del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Requisito 3), que se haga bajo protesta de decir verdad por el licitante o su representante legal y, en su caso, por cado uno de los integrantes de la agrupación cuando se trate de Proposición Conjunta, y, de ser posible, verificar su veracidad.

D. Que la Declaración de Integridad prevista en la fracción XXXI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Requisito 4) se haga bajo protesta de decir verdad por el licitante o su representante legal y, en su caso, por cado uno de los integrantes de la agrupación cuando se trate de Proposición Conjunta.

E. Que la Manifestación bajo protesta de decir verdad de ser de nacionalidad mexicana (Requisito 5) se haga por el licitante o su representante legal y, en su caso, por cada uno de los integrantes de la agrupación cuando se trate de Proposición Conjunta y que sea bajo protesta de decir verdad.

F. En su caso, que la copia del documento expedido por autoridad competente que acredite al licitante como micro, pequeña o mediana empresa que cuenta con ese carácter (Requisito 6) sea expedido por la Secretaría de Economìa y acredite el carácter de micro, pequña o mediana empresa.

G. Que en el escrito mediante el cual el representante manifiesta contar con facultades para comprometer  a su representada o bien copia de las escrituras se incluya la información solicitada, se revisará que acredite los requisitos solicitados en el numeral  3.2.1, de esta Convocatoria a la licitación que sea a favor y con las facultades suficientes de quien firma los documentos que integran las propuestas y, en su momento firmará el contrato.

En su caso, del Testimonio del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona moral, se revisará la capacidad legal para celebrar el contrato de propuesto. Que la identificación con fotografía, en caso de ser persona física, acredite a EL CONCURSANTE.

En su caso, del Poder notariado se revisará que acredite los requisitos solicitados en el numeral  3.2.1, de esta Convocatoria a la licitación y que sea a favor y con las facultades suficientes de quien firma los documentos que integran las propuestas y, en su momento firmará el contrato.

H. De la identificación oficial vigente de la persona física y de quien firme la proposición (Requisito 8) se verificará que efectivamente acredite a la persona física licitante y la persona que firme la proposición, que sea una identificación oficial y que se haya entregado copia por ambos lados.

I. En su caso, de la Manifestación de contar con personal con discapacidad (Requisito 9) en la medida de lo posible verificara su autenticidad, que el personal en esta situación represente al menos el 5% del total de su planta de empleados, que el aviso sea haya dado con 6 meses de anticipación a la fecha de la convocatoria y que el personal se haya sido dado de alta en el IMSS en el regimen obligatorio.

J. De la CARTA PODER SIMPLE E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN (Requisito 10) que sea firmada por el licitante o su representante legal, o, en su caso, por el representante común a favor de quien asista a entregar la Proposición y que la identificación acredite a la persona que asista al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

K. En su caso, de Proposición Conjunta (Requisito 11) se verificará que:
I.- El Convenio contenga al menos lo siguiente:
a).- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredite la existencia legal de las personas morales de la agrupación;
b).- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;
c).- Definición precisa de las partes de los trabajos objeto de licitación que cada persona se obliga a cumplir y la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones;
d).- Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;
e).- Designación  de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta; y
f).- Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

II.- Se hayan establecido el o los conceptos de trabajo, de los incluidos en el Anexo E 9 y EAP 6, que cada uno de los integrantes de la agrupación llevará a cabo.

III.- No se indique que una empresa ejecutará los trabajos y otra u otras lo administrarán, controlarán, supervisarán o formularán las estimaciones.

IV.- La participación en la ejecución de los trabajos de cada uno de los integrantes sea congruente o proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la ejecución de obras similares y su capacidad financiera (capital neto de trabajo); es decir no se haya pretendido sólo sumar capitales, sino que efectivamente cada uno de los integrantes de la agrupación lleve a cabo los trabajos que le corresponda ejecutar de acuerdo al compromiso contraído.

L. En su caso de la Manifestación de estar Inscrito en el Registro de Contratistas (Requisito 12) se verificará en el CompraNet que efectivamente este dado de alta en el Registro Único de Contratistas y que se encuentre disponible la información que permita verificar el cumplimiento de otros contratos del licitante. 

A. [bookmark: _Hlk88322311]Del escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, en la que el licitante declara que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, comprobándolo mediante la presentación de la opinión de cumplimiento vigente emitida por el SAT, y en cuanto a materia de seguridad social el licitante lo comprobará mediante la presentación de la opinión de cumplimiento vigente emitida por el IMSS. (Requisito 13).

5.2.2.
En el aspecto técnico, LA DEPENDENCIA verificará:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con el equipo científico y la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición;

VI. Verificarán en los estados financieros o declaración fiscal de los licitantes, entre otros:
a) Que los Estados Financieros Auditados o la Declaración Fiscal correspondan al ejercicio    inmediato anterior (enero-diciembre de 2021) o sea el más reciente, cuando se trate de empresas creadas en el presente ejercicio fiscal.
b)   Que en el caso del Estado Financiero Auditado se integre como mínimo con el Dictamen del Contador Público, el Estado de Posición Financiera que contenga la comparativa financiera de los dos últimos años (del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año), Estado de Resultados, Estado del capital contable y de Inversión de los accionistas, Notas a los Estados Financieros y el comparativo de razones financieras básicas.
c)     Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;
d)	Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
e)	El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

VIII. De los programas:
a)	Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;
b)	Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
c)	Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;
d)	Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente; y
e)	Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.

IX. De la maquinaria y equipo:
a)	Que el equipo científico y la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;
b)	Que las características y capacidad del equipo científico y de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas establecidas por la dependencia; y
c)	Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

X. De los materiales:
a)	Que en el consumo del material para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y
b)	Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública, y

XI. De la mano de obra:
a)	Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
b)	Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; y
c)	Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

XII.- En lo relativo al cumplimiento de los contratos se verificarán el número de obras (Mínimo 1 Máximo 3), de las categorías solicitadas en en el numeral 3.2.2, inciso A, Anexo T 10 de esta CONVOCATORIA, que haya terminado en  tiempo y forma EL LICITANTE.

Se verificará que se incluyan copia simple de los Contratos, la cancelación de la garantía de cumplimiento de cada contrato o manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con que se corrobore dicho cumplimiento, debidamente requisitados de las obras de las categorías solicitadas.

Si los documentos no están debidamente requisitados o son ilegibles, así como, no acreditan las categorías y magnitud solicitadas, la propuesta será desechada.

En caso de que EL LICITANTE este inscrito en el padrón único de contratistas y los datos anteriores estén validados por la Dependencia en dicho padrón, no es necesario que EL LICITANTE presente esta documentación y la evaluación la hará la Dependencia en base a los datos que obtenga del padrón de contratistas

XIII.- En su caso, tratándose de obras que incluyan pavimento en vialidades públicas, en lo relativo a los Laboratorios Acreditados y Profesionales Responsables solicitados en el anexo T-11, se verificará, además de la vigencia, que los laboratorios y profesionales propuestos estén acreditados por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana.

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la solvencia de las proposiciones se determinará a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecidas en la convocatoria. Asimismo, en el mismo artículo antes citado se establece que los rubros y subrubros, así como su ponderación, deberán ser fijados por la convocante de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

La Secretaría de la Función Pública publicó el 9 de Septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación Acuerdo por el que se Emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales, en la Sección Tercera se encuentran los Lineamientos correspondientes a la Contratación de Obras, estableciendo 6 rubros y varios subrubros, así como su ponederación mínima y máxima. 

En los lineamientos referidos en el párrafo anterior se establece que para ser considerada como solvente la propuesta técnica debe obtener un mínimo de 37.5 de los 50 puntos o unidades porcentuales máximo que puede obtener en su evaluación, por lo que las propuestas que no obtengan el mínimo de puntos señalado serán desechadas, sin necesidad de evaluar la parte económica de la propuesta.

En consecuencia para determinar la solvencia de la parte técnica se procederá a determinar los puntos o unidades porcentuales de los siguientes rubros y subrubros, conforme a la ponderación que también se indica enseguida:

	I.  PROPUESTA TÉCNICA, se evaluarán por el mecanismo de puntos siguientes:
	50  puntos, distribuidos en los Rubros y Subrubros como sigue:

	Rubros y Subrubros
	Evaluación y otorgamiento de puntos
	Evidencia documental
	Puntos a distribuir

	1.-RELATIVO A LA CALIDAD 
	20.00

	a) Materiales
	Para la evaluación de este subrubro se revisará que el Listado de Insumos que incluye los Materiales y Equipos de Instalación Permanente y el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de los Materiales propuesto por EL LICITANTE y el catalogo de conceptos (EPA6),  para efectos de evaluación solo se verificarán los materiales más significativos.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que los materiales propuestos para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean los adecuados y necesarios en base a:
a).- Cumplen con las especificaciones solicitadas recibirá 1 punto.
b).- Considera la totalidad de los insumos más representativos, con unidades correctas recibirá 1 punto.
c).- Considera volúmenes suficientes y costos vigentes recibirá 1 punto 

EL LICITANTE que cumpla con alguno de los requisitos  obtendrá sólo el puntaje correspondiente; EL LICITANTE que no cumpla con ninguno de los requisitos obtendrá cero (0) puntos.
	Listado de Insumos que incluye los Materiales y Equipos de Instalación Permanente (Anexo EPA1) y el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de los Materiales (Anexo EPA 7.C) y el catalogo de conceptos (EPA6).

Si el formato no es llenado con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

	3.00

	b) Mano de obra
	Para la evaluación de este subrubro se revisará el Listado de Insumos que incluye la Mano de Obra y el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de la Mano de Obra propuestos por EL LICITANTE y el analisis de costos horario (E4), para efectos de evaluación solo se considerará el personal hasta nivel de cabo o jefe de cuadrilla. No se considerará para esta evaluación el personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponda a los costos indirectos.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, la CONVOCANTE verificará que el personal propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, en base a:
a).- Considera las categorías necesarias para el tipo de trabajo a desarrollar se otorgará 1.5 puntos.
b).- Considera la cantidad suficiente y salarios vigentes en la región se otorgará 1.5 puntos.

EL LICITANTE que cumpla con alguno de los requisitos  obtendrá sólo el puntaje correspondiente; EL LICITANTE que no cumpla con ninguno de los requisitos obtendrá cero (0) puntos.
	Listado de Insumos que incluye la Mano de Obra (Anexo EPA1) y el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de la Mano de Obra (Anexo EPA 7.A) y el analisis de costos horario (E4)

Si el formato no es llenado con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegible no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

	3.00

	c) Maquinaria y equipo de construcción
	Para la evaluación de este subrubro se revisará el Listado de Insumos que incluye la Maquinaria y Equipo de Construcción, el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de la maquinaria y equipo de Construccción y la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción propuesto por EL LICITANTE, para efectos de evaluación solo se considerará la maquinaria y equipo relevante en la ejecución de los trabajos que se licitan.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, LA CONVOCANTE verificará que la maquinaria y equipo propuesto por EL LICITANTE en los documentos antes indicados, que sea el adecuado y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, que la llegada del mismo al lugar de los trabajos sea congruente con el tipo de trabajos para el que esta propuesta la utilización de la citada maquinaria y equipo de construcción, conforme a lo siguientes:
a).- El equipo es el adecuado, necesario y suficiente para al ejecución de los trabajos recibirá 2 puntos.
b).- Se propone poner en el lugar de los trabajos la maquinaria y equipo de conformidad con lo requerido en el Programa de Ejecución General, recibirá 1 punto.

EL LICITANTE que cumpla con alguno de los requisitos  obtendrá sólo el puntaje correspondiente; EL LICITANTE que no cumpla con ninguno de los requisitos obtendrá cero (0) puntos.
	Listado de Insumos que incluye la Maquinaria y Equipo de Construcción  (Anexo EPA 1), el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de la Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo EPA 7.B) y la Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción (Anexo T 8), debidamente requisitado.

Si el o los formatos no son llenados con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegibles no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

	3.00

	d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos
	Para la evaluación de este subrubro se revisará el Esquema Estructural del personal profesional técnico y el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio propuestos por EL LICITANTE, para la ejecución de los trabajos que se licitan.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, LA CONVOCANTE verificará que el esquema estructural de profesionales técnicos propuesto por EL LICITANTE en su organigrama, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, que cumpla con el perfil para el cargo que fue propuesto, así como que sea congruente con el considerado en el programa de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos que se licitan y el curriculum vitae correspondiente.

EL LICITANTE que cumpla con alguno de los requisitos  obtendrá sólo el puntaje correspondiente; EL LICITANTE que no cumpla con ninguno de los requisitos obtendrá cero (0) puntos.
	Esquema Estructural del Personal Profesional Técnico (Anexo T 3) y el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio (Anexo EPA 7.D), debidamente requisitados y el o los curriculums (Anexo T 3 ).

Si el o los formatos no son llenados con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegibles no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

	2.00

	e) Procedimientos constructivos y descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos.
	Para la evaluación de este subrubro se revisarán las formas y técnicas, así como la planeación integral, propuestas por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, LA CONVOCANTE verificará que las formas y técnicas, así como la planeación integral, propuestas por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan, sean congruentes con las normas, trabajos por ejecutar, en su caso proyecto, especificaciones, generales y particulares señaladas en LA CONVOCATORIA y el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de dichos trabajos.

EL LICITANTE que cumpla con estos dos requisitos obtendrá el puntaje indicado, el LICITANTE que no cumpla con uno o los dos requisito(s) obtendrá cero (0) puntos.
	Descripción de la Planeación Integral (Anexo T 2) 

Si el formato no es llenado con la información solicitada, es ilegible o no corresponde a los trabajos que se licitan, no se considerará para el otorgamiento de puntajes.
	2.00

	f) Programas
	Para la evaluación de este subrubro se revisarán los Programas de Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construcción, Utilización de Materiales,  Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio y el Programa de Ejecución Convenido propuestos por EL LICITANTE, para la ejecución de los trabajos que se licitan.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje, LA CONVOCANTE verificará que los programas anteriormente citados, propuestos por EL LICITANTE sean congruentes con los requerimientos necesarios para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan y entre sí, conforme a lo siguiente:
a).- Cumplen con el plazo de ejecución se otorgará 1 punto.
b).-La programación de los conceptos de trabajo e insumos son congruentes con la descripción de los conceptos en cuanto a tiempo y son factibles para cumplir con el programa se otorgará 1 punto.
c).- La programación de los conceptos e insumos están correctamente cuantificados en cuanto a las cantidades, unidades y descripción solicitados en el catálogo de conceptos se otorgarán 2 puntos.
EL LICITANTE que cumpla con alguno de los requisitos  obtendrá sólo el puntaje correspondiente; EL LICITANTE que no cumpla con ninguno de los requisitos obtendrá cero (0) puntos.
	El Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de la Mano de Obra (Anexo EPA 7.A), el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de la Maquinaria y Equipo de Construcción  (Anexo EPA 7.B), el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de los Materiales (Anexo EPA 7.C), el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio (Anexo EPA 7.D), Programa de Ejecución Convenido (Anexo E 10), debidamente requisitados y el catalogo de conceptos (EPA6).

Si el o los formatos no son llenados con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o es ilegibles no se considerará para el otorgamiento de puntaje.

	4.00

	g) Sistema de aseguramiento de calidad
	Para la evaluación de este subrubro se revisará los documentos presentados por EL LICITANTE para acreditar la certificación del sistema de control de calidad propuesto por EL LICITANTE.
Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE revisará que se anexe la certificación y acreditación de los sistemas para el aseguramiento de la calidad de los trabajos que se ejecutan, presentada por EL LICITANTE, cubra cuando menos las Áreas requeridas en los trabajos que se licitan, conforme a lo siguiente:
a).- Anexa certificación expedida en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aplicable a los trabajos materia de licitación recibirá 1 punto.
b).- Anexa Acreditación vigente del Laboratorio  que utilizará recibirá 2 puntos. Para el caso de pavimentos (Ver Anexo Técnico T-11) las certificaciones debeáan de ser emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable.
EL LICITANTE que cumpla con alguno de los requisitos  obtendrá sólo el puntaje correspondiente; EL LICITANTE que no cumpla con ninguno de los requisitos obtendrá cero (0) puntos.
	Certificación expedida en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  y Acreditación vigente del laboratorio y personal que se pretende emplear en el aseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar; emitida por cualquier institución mexicana facultada para ello.
Para el caso de pavimentos las certificaciones deberán de ser emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable
Si la certificación y acreditación no cuenta con la información solicitada, es ilegible, no esta vigente o no corresponde a los trabajos que se licitan, no se considerará para el otorgamiento de puntajes.
	3.00

	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CALIDAD
	20.00

	2.- RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE 
	17.00

	a) Capacidad de los recursos humanos
	8.50

	a1) Experiencia en obras
	Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y conforme a lo previsto en el numeral 3.2.2, inciso A, Anexo T 3 de esta CONVOCATORIA.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan y que dicho personal demuestre haber ejecutado obras de las categorías que se indican y conforme a lo señalado en esta CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo cual bastará que una o más de las personas consideradas para evaluación, no demuestren la experiencia solicitada en LA CONVOCATORIA
	Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio (Anexo EPA 7.D) y Currículo de cada uno de los Profesionales Técnicos (Anexo T 3), debidamente requisitados.

Si el o los formatos no son llenados con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o son ilegibles, o no presentan los documentos requeridos, no se considerará para el otorgamiento de puntaje
	2.00

	a2) Competencia o habilidad en el trabajo 
	Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y conforme a lo previsto en el numeral 3.2.2, inciso A, Anexo T 3 de esta CONVOCATORIA.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, cuente cuando menos con el nivel académico indicado en LA CONVOCATORIA y que sea coincidente con su curriculum vitae y demuestre haber ejecutado obras de la(s) categoría(s) que se señalan en LA CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo cual bastara que uno o más profesionales no demuestren lo solicitado en LA CONVOCATORIA.
	Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio (Anexo EPA 7.D), Currículo de cada uno de los Profesionales Técnicos (Anexo T 3) y la copia de los documentos con que acrediten cuando menos el nivel académico solicitado en LA CONVOCATORIA, debidamente requisitados.

Si el o los formatos no son llenados con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o son ilegibles, o no presentan los documentos requeridos, no se considerará para el otorgamiento de puntaje


	5.00

	a3) Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar
	Para la evaluación de este subrubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y conforme a lo previsto en el numeral 3.2.2, inciso A, Anexo T 3 de esta CONVOCATORIA.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará que el personal profesional técnico propuesto por EL LICITANTE, cuente cuando menos con conocimientos en el (o los) programas informáticos señalados en la Base anteriormente citada .

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0) puntos, para lo cual bastara que una o más personas no demuestren el dominio de las herramientas solicitadas en LA CONVOCATORIA.
	Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio (Anexo EPA 7.D), Currículo de cada uno de los Profesionales Técnicos (Anexo T 3) y la copia de los documentos con que acrediten el dominio en programas informáticos solicitados, tales como constancia de asistencia a cursos o escrito mediante el cual manifiesten su dominio solicitado en LA CONVOCATORIA, debidamente requisitados.

Si el o los formatos no son llenados con la información solicitada por LA CONVOCANTE, o son ilegibles, o no presentan los documentos requeridos, no se considerará para el otorgamiento de puntaje
	1.50

	b) Capacidad de los recursos económicos 
	Para la evaluación de este subrubro se revisará que EL LICITANTE acredite cuando menos la capacidad financiera requerida por LA CONVOCANTE en el numeral 5.5.2, subnumeral VI incisos c, d y e de esta CONVOCATORIA.

Para otorgar a EL LICITANTE el puntaje indicado, LA CONVOCANTE verificará en los estados financieros presentados por EL LICITANTE, acredite los requisitos señalados en numeral 5.2.2, subnumeral VI incisos c, d y e de esta CONVOCATORIA.

EL LICITANTE que cumpla con este requisito obtendrá el puntaje indicado, EL LICITANTE que no cumpla este requisito obtendrá cero (0).
	Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición (Anexo T 7). En el caso de Proposición Conjunta deberá entregar estos documentos por cada integrante de la agrupación.

Si los documentos son ilegibles, no corresponden a los últimos dos ejercicios fiscales en el caso de empresas con más de dos años de constituidas y los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones en el caso de empresas de nueva creación, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje.
	7.00

	c) Participación de los discapacitados
	Para la evaluación de este subrubro se verificará el personal con discapacidad que acredite EL LICITANTE que trabaja en su empresa.

Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje indicado, que demuestre contar con el mayor número de personas discapacitadas que trabajan en su empresa, siempre y cuando acredite que el número de personas discapacitadas sea cuando menos el cinco (5) porciento (%) de su planta laboral.

La distribución de los puntos señalados se hará de forma proporcional tomando como base EL LICITANTE(S) que haya(n) acreditado el mayor número de personas discapacitadas en su planta laboral, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número  de personas discapacitadas que acrediten en su planta laboral. Lo anterior utilizando una regla de tres simple tomando como base EL LICITANTE(S) que acredito mayor número de personal discapacitadas en su planta laboral.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta se sumarán el número de personas con discapacidad que acrediten cada uno de los integrantes del grupo, siempre y cuando de manera individual cada integrante acredite que cuando menos cuanta con el cinco (5) por ciento (%) de personas discapacitadas en su planta laboral. En caso de que ningún LICITANTE cumpla con este requisito el subrubro tendrá una calificación de cero (0).
	Relación de personal con discapacidad adscrito a la empresa (Requisito  9) y, en su caso, el Alta en el Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social que se haya dado cuando menos con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, de las personas discapacitadas en la plantilla de trabajo de la empresa.

Si los documentos son ilegibles o no cuentan con la información solicitada, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje.
	0.50

	d) Subcontratación de MIPYMES
	Para la evaluación de este subrubro se revisará el número de empresas MIPYMES que EL LICITANTE se comprometa a subcontratar para la ejecución de los trabajos que se licitan, o cuando el licitante pretenda participar en la licitación como MIPYMES, en los términos de la reglas que emita la Secretaría de Economía con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá entregar copia del documento expedido por la Secretaría de Economía que determine su estratificación

Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje indicado, que se comprometa a subcontratar el mayor número de MIPYMES para la ejecución de los trabajoso  que, conforme a lo establecido en el numeral 6.5 de esta CONVOCATORIA, sea autorizado subcontratar o cuando el licitante pretenda participar en la licitación como MIPYMES.

La distribución de los puntos señalados se hará de forma proporcional tomando como base EL LICITANTE(S) que se haya(n) comprometido a subcontratar el mayor número de MIPYMES, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número  de MIPYMES que se comprometan a subcontratar. Lo anterior utilizando una regla de tres simple tomando como base EL LICITANTE(S) que  mayor número de MIPYMES se comprometió a subcontratar.

En caso de que ningún LICITANTE cumpla con este requisito, que en LA CONVOCATORIA no se autorice la subcontratación o que EL LICITANTE decida no subcontratar los trabajos autorizados, o cuando el licitante no pretenda participar en la licitación como MIPYMES, el subrubro tendrá una calificación de cero (0).

	Relación de empresas MIPYMES que se subcontratarán (Requisito 6) incluyendo la documentación que se solicita en dicho formato.


Si los documentos son ilegibles o no cuentan con la información solicitada, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje.
	1.00

	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA CAPACIDAD DEL LICITANTE
	17.00

	3.- RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE
	10.00

	a) Experiencia (Cantidad de años-meses de ejecución de Obras Similares)

VALOR
3.00 PUNTOS
(proporcionales)
	Para la evaluación de este subrubro se verificarán que las obras ejecutadas por EL LICITANTE sean de la naturaleza y magnitud  a lo solicitado en el numeral 3.2.2, inciso A, Anexo T 4 de esta CONVOCATORIA.

Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje indicado, que acredite el mayor número de años o meses ejecutando obras similares ó de la misma natruraleza  solicitadas conforme a lo señalado en esta  CONVOCATORIA, en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet. EL LICITANTE deberá mínimo demostrar haber ejecutado minimo 1 una maximo 3 tres obras  similares ó de la misma naturaleza y magnitud solicitada, en el periodo anteriormente mencionado sin que esta obra cubra necesariamente el periodo de los 5 años.

La distribución de los puntos señalados se hará de forma proporcional tomando como base al LICITANTE que haya acreditado el mayor número de años/ meses realizando obras similares ó de la misma natruraleza y magnitud solicitadas en esta CONVOCATORIA, cuando se tomen en cuenta dos o mas contratos para acreditar la experiencia solicitada, para la evaluación se considerara como un solo contrato, pues individualmente no cumple con la experiencia completa solicitada, los demás LICITANTES obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número años  que acrediten haber ejecutado de las categorías que se solicitan, siempre que acrediten el mínimo de obras solicitado. Lo anterior utilizando una regla de tres simple tomando como base al LICITANTE que acreditó mayor número de años/ meses en obras  similares ó de la misma naturaleza.

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta podrán acreditar el número de obras similares ó de la misma naturaleza y magnitud solicitadas de manera individual o en grupo. En caso de que EL LICITANTE no cumpla con alguna de las categorías solicitadas o ningún LICITANTE cumpla con este requisito el subrubro tendrá una calificación de cero (0).
	Relación de Contratos de Trabajos Ejecutados y copia simple Contratos, su catálogo de conceptos y acta de entrega recepción, entregados como parte del Anexo T 4,  debidamente requisitados de las obras de las categorías solicitadas.

Si el formato o los documentos entregados no están debidamente requisitados o es o son ilegibles, así como, no acreditan las categorías solicitadas, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje.

En caso de que EL LICITANTE este inscrito en el padrón único de contratistas y los datos anteriores puedan ser validados por LA DEPENDENCIA en dicho padrón, no será necesario que presente esta documentación y la evaluación de este subrubro la hará LA CONVOCANTE en base a los datos que obtenga del padrón único de contratistas.

Para verificar la información presentada por EL LICITANTE, LA CONVOCANTE consultará la información que, en su caso, se tenga al respecto en el registro único de contratistas en COMPRANET.

En caso de existir discrepancias en la información no se tomaran en cuenta los documentos que tengan dichas discrepancias, para el otorgamiento de puntajes.
	3.00

	b) Especialidad
(Número de Obras Similares)

                              VALOR
1 contrato-            2.33 puntos
2 contratos-           4.66 puntos
3 contratos-           7.00 puntos
	Para la evaluación de este subrubro se valorará si el número de obras propuestas por EL LICITANTE en el rubro de EXPERIENCIA, corresponden a las categorías y magnitud solicitada conforme a lo señalado en el numeral 3.2.2, inciso A, Anexo T 4 de esta CONVOCATORIA.

Se otorgará a EL LICITANTE(S) el puntaje indicado, que acredite los contratos de obras ejecutadas de la(s) categoría(s) y magnitud solicitada(s) conforme a lo indicado en LA CONVOCATORIA, en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet, el licitante deberá demostrar haber ejecutado mínimo 1-una y máximo 3-tres obras similares o de la misma naturaleza y magnitud solicitadas

La distribución de los puntos señalados se hará de la siguiente manera: número de obras presentadas dividido entre 3 (mayor número de obras solicitadas) multiplicado por 7.00 puntos de contratos terminados de obras de la misma categorías y magnitud solicitadas, conforme a lo previsto en el párrafo anterior. EL LICITANTE que acredite haber ejecutado obras de las categorías que se solicitan obtendrá el puntaje asignado a este subrubro, los licitantes obtendrán la puntuación que corresponda en relación con el número contratos que acrediten haber ejecutado. 

A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta se sumaran el número de contratos de obras similares ó de la misma natruraleza y magnitud solicitadas en esta CONVOCATORIA, que demuestren haber realizado, cada uno de los integrantes del grupo. En caso de que EL LICITANTE no cumpla con alguna de las categorías y magnitud solicitadas o ningún LICITANTE cumpla con este requisito el subrubro tendrá una calificación de cero (0).
	Relación de Contratos en Trabajos Ejecutados y copia simple Contratos, su catálogo de conceptos y acta de entrega recepción, entregados como parte del Anexo T 4,  debidamente requisitados de las obras de las categorías solicitadas.

Si el formato o los documentos entregados no están debidamente requisitados o es o son ilegibles, así como, no acreditan las categorías solicitadas, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje.

En caso de que EL LICITANTE este inscrito en el padrón único de contratistas y los datos anteriores puedan ser validados por LA DEPENDENCIA en dicho padrón, no será necesario que presente esta documentación y la evaluación de este subrubro la hará LA CONVOCANTE en base a los datos que obtenga del padrón único de contratistas.

Para verificar la información presentada por EL LICITANTE, LA CONVOCANTE consultará la información que, en su caso, se tenga al respecto en el registro único de contratistas en COMPRANET.

En caso de existir discrepancias en la información no se tomaran en cuenta los documentos que tengan dichas discrepancias, para el otorgamiento de puntajes.
	7.00


	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.
	10.00

	4.- RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
	3.00

	a) Cumplimiento de los contratos.

(Número de Obras Terminadas  en Tiempo y Forma)

                          VALOR
1-contrato         1.00 puntos
2-contratos        2.00 puntos
3-contratos        3.00 puntos
	Para la evaluación de este subrubro se verificarán el número de obras de las categorías y magnitud solicitadas en en el numeral 3.2.2, inciso A, Anexo T 10 de esta CONVOCATORIA que haya terminado en  tiempo y forma EL LICITANTE(S).

Se otorgará al LICITANTE(S) el puntaje indicado, que acredite el mayor número de obras terminadas de la(s) categoría(s) solicitada(s) en LA CONVOCATORIA, en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet. EL LICITANTE deberá demostrar haber ejecutado minimo 1 una máximo 3 tres obras similares ó de la misma naturaleza y magnitud, en el periodo anteriormente mencionado sin que esta obra cubra necesariamente el periodo de los 5 años., si los contratos presentados para acreditar el cumplimiento de los contratos son distintos a los presentados en el anexo T4, debera presentar el catalogo de conceptos a fin de acreditar la experiencia requerida por la convocante.

La distribución de los puntos señalados será de la siguiente manera: 1 contrato: 1 punto; 2 contratos: 2 puntos; 3 contratos: 3 puntos, de obras terminadas similares o de la misma naturaleza y magnitud solicitadas en LA CONVOCATORIA, de las cuales el licitante deberá anexar copia simple de los Contratos, cancelación de la garantía de cumplimiento de cada contrato, manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con que se corrobore dicho cumplimiento.

	Historial de Cumplimiento Satisfactorio de Contratos Suscritos con Dependencias y Entidades (Anexo T10), y copia simple de los Contratos, cancelación de la garantía de cumplimiento de cada contratos, manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con que se corrobore dicho cumplimiento, debidamente requisitados de las obras de las categorías solicitadas.

Si los documentos no están debidamente requisitados o son ilegibles, así como, no acreditan las categorías y magnitud solicitadas, no se considerarán para el otorgamiento de puntaje.

En caso de que EL LICITANTE este inscrito en el padrón único de contratistas y los datos anteriores estén validados por la Dependencia en dicho padrón, no es necesario que EL LICITANTE presente esta documentación y la evaluación de este subrubro la hará la Dependencia en base a los datos que obtenga del padrón de contratistas.
	3.00

	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
	3.00

	PROPUESTA TÉCNICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER
	50.00






5.2.3.
A).- En el aspecto económico en la parte correspondiente a precio alzado, LA DEPENDENCIA verificará:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada,

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

III. Del presupuesto de obra (EPA 6):
a)	Que se establezca el importe de todas y cada uno de las actividades que integran el presupuesto;
b)	Que los importes de los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el consignado con letra; y
c)	Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran;

IV. Que exista congruencia entre las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo; y

V. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por LA DEPENDENCIA que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por si mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Únicamente, las proposiciones que en la evaluación técnica hayan obtenido un mínimo de 37.5 puntos podrá evaluarse económicamente. En esta etapa se determinará el puntaje según se detalla enseguida:

	II.- PROPUESTA ECONÓMICA se evaluarán por el mecanismo de puntos siguientes:
	50  puntos, distribuidos en los Rubros y Subrubros como sigue:

	Rubros y Subrubros
	Evaluación y otorgamiento de puntos
	Puntos a distribuir

	1.- RELATIVO AL PRECIO
	50.00

	a) Precio sin IVA
	Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:
PPAj = 50(PSPMB/PPj)                  Para toda j = 1, 2,…..,n
Donde:
PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el precio ofertado;
PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;
PPj = Precio de la Proposición “j”, y
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación
	50.00

	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER EN EL RUBRO RELATIVO A PRECIO
	50.00

	PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL DE PUNTOS POSIBLES DE OBTENER
	50.00




5.3.- 
DEL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.- 
LA DEPENDENCIA desechará una proposición cuando:

a Por la falta  de información o documentos se imposibilite a LA CONVOCANTE determinar su solvencia.

b Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.

c Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

d EL LICITANTE se ubique en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley.

e No se presenten los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley.

f Se actualice alguna razón, motivo o circunstancia que afecte directamente la solvencia de la proposición, que la convocante haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública, de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.

g La Planeación Integral y el Procedimiento Constructivo para la realización de los trabajos, no este acorde con las actividades a desarrollar, y por lo tanto no se pueda determinar la factibilidad para la realización y conclusión de los trabajos.

h La maquinaria y el equipo de construcción no sea el suficiente y adecuado para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Convocatoria a la licitación, o no se cumpla con el mínimo requerido en las especificaciones de construcción.

i El personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la experiencia y capacidad necesaria para la realización de los trabajos con características técnicas y magnitud similares, objeto de la presente Convocatoria a la licitación.

j El licitante proponga salarios inferiores a los salarios mínimos generales o profesionales, según sea el caso

k Los materiales y equipos de instalación permanente no sean los adecuados y suficientes o no cumplan con los requerimientos establecidos en los Planos, Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción o en el propio catálogo de concepos, aplicables al objeto de la presente Licitación.

l El Licitante manifieste en su proposición que subcontratara partes de la obra distintos a los permitidos en la presente Convocatoria a la licitación o cuando habiéndose establecido que no se subcontratará parte de la obra, EL LICITANTE proponga subcontratar alguna parte de la misma.

m No cumpla con las condiciones establecidas en las Normas de Calidad de los Materiales, Términos de Referencia, en cuanto a materiales, mano de obra, herramienta, equipo científico y maquinaría aplicables al objeto de la presente Convocatoria a la licitación, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.

n El presupuesto total de los trabajos (EPA 6) no contenga todos los conceptos de trabajo o no correspondan a los proporcionados por LA DEPENDENCIA en la presente Convocatoria a la licitación o derivadas de las juntas de aclaraciones o bien no contengan todas las actividades de trabajo solicitadas por LA DEPENDENCIA.

o No exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos o que no sean coherentes con el procedimiento de ejecución. 

p Incurra en cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en las Normas de Calidad de los Materiales y Términos de Referencia, aplicables al objeto de la presente Licitación.

q Se acredite que la información o documentación proporcionada por los Licitantes es falsa.

r El Licitante se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o que por su conducto participen personas inhabilitadas.

s Se demuestre que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

t Presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación.

u El Licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura de las proposiciones.

v El Licitante no presente su Proposición con tinta indeleble (sólo para los Licitantes que presenten su proposición por escrito).

w El sobre presentado por medios remotos de comunicación electrónica, si es el caso, la documentación contengan virus informáticos o que no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo, se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por LA DEPENDENCIA.

x El sobre que contiene su proposición no esté completamente cerrado. 

y El Licitante repercuta en su propuesta las aportaciones al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción o la aportación al DIF Nuevo León para obras de beneficio social.

z No se presenten completos, omita o no se acredite fehacientemente alguno de los requisitos solicitados en el numeral 3.2.1 de esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN o alguno de los requisitos o anexos obligatorios que deban presentarse como parte de la propuesta indicados en estas Convocatoria. Asimismo, se desechará una propuesto si de la evaluación detallada resulta que era necesario presentar alguno de los requisitos o anexos opcionales.

aa Se modifiquen las actividades o subactividades de trabajo estipulados por LA DEPENDENCIA o presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas en esta Convocatoria a la licitación.

ab La información proporcionada  por EL LICITANTE en los documentos presentados en su proposición no sea la solicitada en los mismos formatos o en estas Convocatoria a la licitacion o bien lo anotado sea insuficiente para su análisis técnico o económico.

ac Exista incongruencia entre lo considerado entre los diversos anexos.

ad Los análisis o documentos solicitados no estén correctamente integrados o estén mal elaborados, conforme a lo establecido en los Anexos e instructivos respectivos proporcionados con esta Convocatoria.

ae En los listados de insumos correspondientes se consideren volúmenes o rendimientos de materiales, mano de obra y maquinaria insuficientes y/o inadecuados para el concepto de trabajo correspondiente o no sean acordes con las condiciones de ejecución de los trabajos.

af EL LICITANTE o su representante legal Incurra en declaraciones falsas o inexactas, presente documentos o informes apócrifos o alterados. Por ejemplo si no manifestan la totalidad de las obras en proceso, falsear los avances físico y financieros, proporcionar en los curriculums datos falsos o no comprobables, etc.

ag Los profesionales técnicos propuestos como responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras no cuenten con la preparación y/o experiencia adecuada para la ejecución de los mismos.

ah Los materiales y/o equipos de instalación permanente propuestos no cumplan con las especificaciones o características solicitadas por LA DEPENDENCIA.

ai EL LICITANTE no manifieste conocer el sitio de ejecución de los trabajos o haber o no asistido a la junta de aclaraciones y haber recibido la Minuta de la misma y del o los adendums o circulares que se hayan generado respecto a esta licitación.

aj A EL LICITANTE se le haya hecho reclamación o reclamaciones formales por la ejecución de otros contratos con LA DEPENDENCIA o con alguna otra dependencia o entidad oficial, siempre que el mismo sea del conocimiento formal de LA DEPENDENCIA.

ak La participación de los asociados no es congruente o proporcional con su capacidad técnica y experiencia en la ejecución de obras similares a las que se comprometió y a su capacidad financiera (capital de trabajo); 

al El capital de trabajo resulta insuficiente para llevar a cabo los trabajos materia de licitación, conforme a lo expresado en el numeral 5.2.2, numeral VI, de esta convocatoria a la licitación; 

am La maquinaria y equipos propuestos no resulten estar disponibles para la ejecución de los trabajos materia de licitación. 

an La propuesta no sea foliada en su totalidad, siempre que no se demuestre que existe continuidad en las hojas que no fueron foliadas.

ao La propuesta carezca de firma por parte del licitante, su representante legal o el representante común en todas sus hojas del PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (Anexo EPA 6), en el Programa de Ejecución Convenido con sus Erogaciones y Cuantificado (EPA 4), en el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de la Mano de Obra (EPA 7.A), en el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Equipo Científico y la Maquinaria (EPA 7.B), en el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado de los Materiales y equipos de instalación permanente (EPA 7.C) y en el Programa de Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio (EPA 7.D).

ap El Licitante no presente el Laboratorio que empleará para efectuar las pruebas necesarias para el debido cumplimiento de las especificaciones generales y particulares solicitadas para los trabajos materia de esta licitación, debiendo acompañar copia de la acreditación vigente del Laboratorio emitida por autoridad competente.

uu  Cualquier otra que determinen esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN o la Ley y su Reglamento.

5.4.- 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.- 
Para la adjudicación del contrato LA DEPENDENCIA efectuará un análisis comparativo de las propuestas admitidas que no fueron desechadas en el aspecto legal, técnico o económico y elaborará un dictamen en el que se tomaran en cuenta los criterios generales de adjudicación expresados en la Convocatoria a la licitación así como los siguientes:

1º.- La disponibilidad de EL LICITANTE para la ejecución de los trabajos.

2º.- Que no existan reclamaciones formales por la ejecución de otros contratos con LA DEPENDENCIA o con alguna otra Dependencia u Organismo Oficial.

3º.- El contrato se asignará a la persona que de entre los proponentes satisfaga la totalidad de los requerimientos técnicos, legales y económicos previstos en esta CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo.

4º.- LA DEPENDENCIA no adjudicará el contrato cuando a su juicio los precios de las ofertas presentadas no fueren aceptables. Para efectos de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la Ley, se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos

5º.- En caso de que todas las proposiciones fueren desechadas se declarará desierto el concurso y se procederá a expedir nueva Convocatoria a la licitación.

6º.- Al finalizar la evaluación de las proposiciones, LA DEPENDENCIA adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta Convocatoria a la licitación, de conformidad con la Ley y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Atendiendo a lo anterior y de conformidad con lo previsto en la fracción II del Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 2º numeral IV del Lineamiento Noveno del Acuerdo por el que se Emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado el 9 de Septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública, la proposición solvente más conveniente para el Estado que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, será aquélla que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo previsto en el numeral Sexto del Acuerdo antes citado.

En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los licitantes e invitados, invalide el acto.

5.5.- 
FALLO.- 

El Fallo de la Licitación deberá emitirse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, y podrá diferirse, siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el Fallo.

El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública que se llevará a cabo en Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, teléfono 8120206742, a las 12:00 horas del día 3 de Marzo de 2023 a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. La dependencia queda eximida de la obligación de informar el fallo por correo electrónico si en los documentos entregados con la proposición no se proporcionó dicha información.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Al finalizar el acto se fijará una copia de la caratula del acta de referencia en un lugar visible, al que tenga acceso el público, siendo en la entrada de la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones sito en la planta baja de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, así como se deberán señalar los datos de la oficina del Área Responsable de la Contratación en la cual se encontrará disponible el citado documento integro para consulta de cualquier interesado, por un término no menor de cinco días hábiles a partir de su difusión. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública, el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. La dependencia queda eximida de la obligación de informar el fallo por correo electrónico si en los documentos entregados con la proposición no se proporcionó dicha información.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

Las proposiciones desechadas durante la licitación, podrán ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso se conservaran hasta la total conclusión de la inconformidad en instancias subsecuentes; agotados dichos términos LA DEPENDENCIA procederá a su devolución o destrucción. 

Las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de evaluación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5.6.- 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR.

El Licitante Ganador deberá presentar la siguiente documentación, a más tardar en la fecha señalada para la formalización del Contrato:

5.6.1.	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

5.6.1.1 Atendiendo lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a las consideraciones contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, en particular a las Reglas 2.1.29 y 2.1.37, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 2021, por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los Contratos que sean celebrados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de septiembre de 2008, el Licitante Ganador deberá presentar a LA DEPENDENCIA la documentación que a continuación se describe:

· Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación en el presente procedimiento de contratación, el licitante al cual se le adjudique el contrato respectivo presentará documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

· Para atender lo antes citado los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar a las autoridades fiscales la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en los términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

· Si el Licitante al cual se le adjudicará el Contrato correspondiente a la presente invitación restringida, tiene su Residencia en el Extranjero, y no esté obligado a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ADR., deberán realizar las manifestaciones solicitadas en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, deberán hacerlo Bajo Protesta de Decir Verdad en escrito libre que entregaran a la Dependencia o entidad la que gestionará la emisión de la opinión ante la A.L.S.C. más cercana a su domicilio.

· El Licitante al cual se le adjudique el Contrato correspondientes, está obligado a presentar el resultado de la opinión de sus obligaciones fiscales emitida por el SAT. 

5.6.1.2	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de seguridad social

A fin de dar cumplimiento al acuerdo emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, previa a la formalización del contrato

· Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de mérito, el licitante al cual se le adjudique el contrato respectivo presentará documento vigente expedido por el IMSS, en el que se emita la opinión del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

· Para atender lo antes citado los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar al Instituto la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

· El Licitante al cual se le adjudique el Contrato correspondientes, está obligado a presentar el resultado de la opinión de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS. 

5.6.1.3 Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Con la finalidad de dar debido cumplimiento al Acuerdo publicado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el  28 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, mediante  el cual se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, LOS LICITANTES deberán presentar constancia vigente de su situación fiscal ante el INFONAVIT, la que podrán solicitar ente dicho Instituto en la siguiente dirección de internet www.infonavit.org.mx o bien ante la autoridad fiscal del INFONAVIT en las delegaciones regionales, según corresponda de conformidad con las Reglas antes citadas.

En vista de lo anterior, se recomienda a LOS LICITANTES que obtengan de las autoridades competentes, antes de la presentación de sus proposiciones, los documentos que comprueben estar al corriente en el pago de sus impuestos o bien contar con el Convenio Fiscal correspondiente.

Si EL LICITANTE que resulte con adjudicación favorable no tiene domicilio en el Estado de Nuevo León, deberá presentar, antes de la firma del contrato, escrito en el que manifieste domicilio, en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de este procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales.

Para el caso de que alguno de los documentos solicitados sean emitidos por autoridad extranjera se requerirá que al momento de la firma del contrato presente los mismos debidamente apostillados, por lo que se recomienda iniciar de una vez el trámite de apostille respectivo.

5.6.2.	Cumplimiento de Obligaciones Migratorias

Un escrito donde señale, nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de éste último, firmado por el Representante Legal en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para la que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Asimismo, deberá indicar, además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

5.6.3.	Documentación Complementaria.

Previamente a la firma del Contrato, el Licitante Ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el Contrato correspondiente. Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, LA DEPENDENCIA devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

5.6.3.1 Constitución y entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

De conformidad con lo previsto en la última parte del primer párrafo del artículo 47 de la Ley, no podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado el cumplimiento de las obligaciones contractuales a que se refiere la fracción II del artículo 48 de la Ley. En vista de lo cual LA CONVOCANTE proporcionará escrito que incluya la información suficiente y necesaria para tramitar la garantía solicitada.

La garantía deberá expedirse con fecha anterior a la fecha de firma del contrato o a más tardar con la misma fecha del contrato. Si el documento se expide con fecha posterior, la fecha de firma del contrato se  modificará. 

El plazo máximo para la entrega de la Garantía de Cumplimiento será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación del fallo.

La falta de entrega de cualquiera de los documentos a que se refiere este punto, se considerará como causa imputable al Licitante Ganador que impide la firma del Contrato, por lo que se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.- DEL CONTRATO

6.1.- 
MODELO.- 
Para la formalización de la adjudicación derivada de esta licitación se empleará el contrato que como Apéndice A-3 se acompaña a estas Convocatoria a la licitacion.

6.2.- 
FIRMA.- 
EL LICITANTE a quien se adjudique el contrato quedará obligado a firmarlo el día 6 de Marzo de 2023 a las 10:00 horas en las oficinas de la la Dirección de Jurídica, sito en el piso 29 de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, en su defecto, en un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a la adjudicación, si no lo hiciere por causa imputable a él, será inhabilitado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.3.- 
GARANTÍAS Y SEGUROS.- 
A fin de garantizar el debido cumplimiento del contrato y la correcta aplicación o debida devolución del anticipo que vaya a recibir, EL CONTRATISTA entregará, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, a LA DEPENDENCIA las garantías a que se refiere la Cláusula Séptima del Contrato cuyo modelo se acompaña a estas Convocatoria a la licitacion, en los términos de lo previsto en los artículos 48 y 49 de la Ley.

La garantía de cumplimiento requerida por la convocante será por el 10% (diez porciento) del monto total de la obra; adicionalmente el licitante ganador deberá de contar con un seguro de responsabilidad civil por un monto de $ 3´000,000.00 (Tres millón de pesos 00/100 M.N.)

No podrá formalizarse el contrato si previamente no se ha constituido la Garantía de Cumplimiento del mismo, por lo cual  EL LICITANTE que resulte adjudicado tramitará dicha garantía con el Acta o Notificación escrita de fallo y la información adicional que le proporcione LA DEPENDENCIA.

La garantía de cumplimiento de contrato deberá modificarse aumentando o disminuyendo su valor o bien modificando su vigencia en el caso de que durante la vigencia del contrato se celebren convenios.

Concluidos los trabajos, el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por un plazo de doce meses contados a partir de la recepción de los trabajos. Para ello deberá constituir, previamente a la recepción de los trabajos, a su elección, fianza equivalente al 10% (diez porciento) del monto total ejercido de los trabajos; carta de crédito irrevocable equivalente al 5% del moto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello, en los términos de lo previsto en el artículo 66 de la Ley. 

Por otra parte, el Contratista deberá acreditar, cuando le sea requerido, ante la residencia de supervisión de LA DEPENDENCIA que cuentan con un seguro suficiente para responder de cualquier daño que se ocasione con motivo de la ejecución de los trabajos ya sea por negligencia o accidente.

6.4.- 
RETENCIONES.- 
A).- SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SFP.- El licitante al que se adjudique el contrato, aceptará que le sea retenido el cinco al millar (0.5%), como derecho por Servicio de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la Función Pública a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este derecho si puede ser incluido en los Precios Unitarios en el apartado Cargos Adicionales, en los términos de lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley.

B).- ICIC.- EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a la Cámara de la Industria de la Construcción, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Concertación que haya celebrado el Gobierno del Estado de Nuevo León con la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., le sea retenido el dos al millar (0.2%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo  de la ejecución de este contrato de servicios relacionados con la obra pública para destinarse al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.

C).- BENEFICIO SOCIAL DIF.- Asimismo, en caso de que se tenga celebrado Convenio de Concertación entre el Gobierno  del Estado de Nuevo León, la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Nuevo León y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, EL CONTRATISTA acepta que en caso de estar afiliado a dicha Cámara le sea retenido el uno al millar (0.1%) del monto de las estimaciones a que tenga derecho por trabajos realizados con motivo de la ejecución de este contrato de obra pública para destinarse al DIF Nuevo León para obras de beneficio social.

Ni la retención para ICIC ni la retención para obras de Beneficio Social al DIF Nuevo León deberán incluirse en los Precios Unitarios ni en alguna otra parte de la propuesta, ya que no constituye ningún costo indirecto o directo, impuesto, derecho, etc. Al formular su facturación deberá incluir en la parte inferior izquierda un rubro relativo a RETENCIÓN SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SFP, RETENCIÓN ICIC (solo aplica para los socios adheridos a la CMIC Delegación Nuevo León) y otro denominada RETENCIÓN DIF, sin que ello afecte el importe total de su facturación, por lo que recibirá de la Secretaría de Finazas y Tesorería General del Estado o de la Dependencia o Entidad que deba cubrir el pago de la factura, sólo el 99.2% de su importe.

Para las Retenciones de ICIC y Beneficio Social DIF, EL LICITANTE deberá presentar carta en la que manifieste SI esta afiliado o NO a la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción. En el caso de estar Afiliado, estar de acuerdo con el Convenio Celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo León y la CMIC, para que a los afiliados se les retenga el 0.2% y el 0.1%, respectivamente

6.5.- 
SUBCONTRATACIÓN.-   

De conformidad con lo establecido en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, EL CONTRATISTA podrá subcontratar parte o conceptos de la obra, previa autorización de LA DEPENDENCIA.

Si EL LICITANTE manifiesta en su oferta la relación de contratistas a subcontratar, así como el (los) concepto(s) o parte de la obra con cada uno (Anexo E 9) y le es asignado el contrato, se entenderá que LA DEPENDENCIA autoriza la subcontratación.

En esta situación EL LICITANTE seleccionado seguirá siendo el responsable de la ejecución de los trabajos ante LA DEPENDENCIA y el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del primero.

EL LICITANTE deberá considerar que sólo será posible subcontratar las partes de los trabajos que se indican en el Apéndice A-4.

7.- DEL ANTICIPO

Para la ejecución de los trabajos LA DEPENDENCIA otorgará un anticipo del 30% para el inicio de la obra, la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos necesarios, sobre el valor del contrato.

8.- DEL AJUSTE DE COSTOS 

No habrá ajuste de costos por tratarse de una operación a precio alzado, salvo lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

9.- DE LA FORMA DE PAGO

Las estimaciones serán cubiertas en un plazo no mayor de 20-veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubiere aprobado por el residente de la supervisión de LA DEPENDENCIA, fecha que se hará constar en la bitácora y en las propias estimaciones.

[bookmark: _Hlk88513230]Las estimaciones abarcaran periodos necesarios para la terminación de cada subpartida o subactividad  o partida o  actividad, ya que se pagarán cada una de estas debidamente terminadas.

EL LICITANTE deberá considerar estos plazos en el análisis de su financiamiento y no afectará la ejecución de su programa de trabajo.

La facturación del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentarán, después de autorizadas por la supervisión, para su cobro en las oficinas de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto de la LA DEPENDENCIA, situada  en el Piso 33 de la Torre Administrtaiva del edificio ubicado en la calle Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey Nuevo León, a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con domicilio en la calle Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo León, con Registro Federal de Causante GEN-620601-DTA. El pago se hará en las oficinas del GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur, Centro, Monterrey, Nuevo León o bien mediante transferencia electrónica para lo cual el contratista deberá proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente.

10.- PUBLICIDAD

El Contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto y obra, en forma de publicidad o artículo técnico, academicos o de cualquier otra naturaleza a menos que cuente con autorización previa y por escrito de LA DEPENDENCIA.

11.- DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Las personas interesadas podrán inconformarse, debiendo presentar su inconformidad por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet.

Las personas interesadas podrán inconformarse por cualquier acto de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, ubicadas en  Av. Insurgentes Sur 1735 piso 4 Col. Guadalupe Inn C.P. 01020 México D.F. o a través de CompraNet,  en la dirección http://compranet.gob.mx, dentro de los plazos y términos establecidos en los artículos 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica deberán utilizar, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en las disposiciones Décima y Décimo Primera del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las Licitaciones Públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto del 2000

12.- DE LOS IMPREVISTOS

Lo no previsto en esta  Convocatoria a la licitación o Invitación, o en el Contrato se sujetará a lo expresamente consignado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Enero de 2000 y sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2001 y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y demás normatividad vigente.

No obstante lo anterior, tomando en consideración lo indicado en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y  Servicios Relacionados con las Mismas, en el supuesto de que durante el proceso de construcción de los trabajos, proceda el pago de gastos no recuperables por suspensión de la obra, el cargo por concepto de maquinaria, se determinará tomando en consideración la condición de utilización de la maquinaria, de acuerdo a lo siguiente: 


a) Máquina en Espera.

Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador. 

b)	Máquina en Reserva.

Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo 

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en los párrafos anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

Cuando para el cálculo del precio unitario se requiera cuantificar los tiempos de las máquinas en las diversas condiciones señaladas en los puntos anteriores, se procederá de la siguiente manera: 

a.1)	Máquina Activa:

Los tiempos de máquina activa se cuantificarán cuando sean partes de un ciclo de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el ciclo de que se trate, para máquina nueva. 

b.1)	Máquina en Espera:

Los tiempos de máquina en espera, cuando estén dentro de un ciclo de trabajo, se cuantificarán de acuerdo con el tiempo establecido en el ciclo para máquina en espera y cuando sea como consecuencia de una programación adecuada o de un procedimiento de construcción, considerando los tiempos resultantes del empleo adecuado de los recursos programados, para el o los elementos que comprenden el procedimiento constructivo, dentro de un turno de trabajo. 

c. 1)	Máquina en Reserva:

Los tiempos de máquina en reserva, se medirán de acuerdo con lo ordenado por la Residencia de Obra, en la bitácora de la obra, en la inteligencia de que dicho tiempo nunca excederá de 8 horas por cada día hábil, aún cuando el personal de operación se le pague tiempo extraordinario, por mantenerlo en reserva más de 8 horas. 

Nunca se computarán como tiempo de máquina en reserva, los correspondientes a tiempos de traslado de la maquinaria, de interrupción por lluvias, por huelgas o por causas de fuerza mayor. 

Variantes en el Cálculo del Costo Horario.

Para el cálculo de los Costos Horarios de acuerdo a las condiciones señaladas se aplicarán los siguientes criterios:
	Concepto
	Activa
	En Espera
	En Reserva
	Activa (Más de 200 hrs./mes.)

	
	%
	%
	%
	%

	Cargos Fijos
Depreciación
Inversión
Seguros
Mantenimiento
	
100
100
100
100
	
90
90
90
0
	
15
90
90
15
	
100
0
0
100

	Consumos
Combustibles
Lubricantes
Llantas
Otros elementos
Operación
	
100
100
100
100
100
	
5
5
15
0
100
	
0
0
0
0
100
	
100
100
100
100
100


Nota.-	Los porcentajes indicados en las columnas correspondientes a máquina en espera, en reserva y activa (más de 200 hrs./mes), son con respecto a valores de máquina activa.

12.1.- Del arbitraje, otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial.

Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley.

13.- DE LOS FORMATOS Y APÉNDICES

Para la elaboración de la propuesta se adjuntan a esta Convocatoria a la licitación los siguientes instructivos, formatos y apéndices:

I.- REQUISITOS DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:  Instructivos para la acreditación, según sea el caso, de los siguientes requisitos:


REQUISITO 1.- ESCRITO MANIFESTANDO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

REQUISITO 2.-  DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO MANIFESTACIÓN DE QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS

REQUISITO 3.-  EN SU CASO, MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

REQUISITO 4.-  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

REQUISITO 5.- TRATÁNDOSE DE UNA LICITACIÓN NACIONAL, MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA 

REQUISITO 6.- EN SU CASO, DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE EL LICITANTE O SUBCONTRATISTA TIENE EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.

REQUISITO 7.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y MANIFIESTA CONTAR CON FACULTADES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA O BIEN COPIA DE LAS ESCRITURAS

REQUISITO 8.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA Y DE QUIEN FIRME LA PROPOSICIÓN

REQUISITO 9.-  EN SU CASO, ESCRITO DE CONTAR CON AL MENOS UN 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

REQUISITO 10.-  CARTA PODER SIMPLE E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN

REQUISITO 11.-  EN SU CASO, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA 

REQUISITO 12.-  EN SU CASO, MANIFESTACIÓN DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 

REQUISITO 13.-  CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (SAT) Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)

II.- RELACIÓN DE ANEXOS CUYO FORMATO E INSTRUCTIVO PROPORCIONA LA DEPENDENCIA PARA INTEGRAR LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:


A).- PARTE TÉCNICA DE LA PROPUESTA:


ANEXO T 1.    MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE

ANEXO T 2.   DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

ANEXO T 3.   CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ESQUEMA ESTRUCTURAL DE ORGANIZACIÓN DE DICHO PERSONAL

ANEXO T 4.   ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD EN TRABAJOS SIMILARES

ANEXO T4 A.   RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

ANEXO T 5.   SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA OBRA

ANEXO T 6.   MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATAR.

ANEXO T 6.a CURRICULUM DE O LOS SUBCONTRATISTAS (EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL SUBCONTRATISTA). 

ANEXO T 6.b ESTADO FINANCIERO AUDITADO O DECLARACIÓN FISCAL DEL O LOS SUBCONTRATISTAS 

ANEXO T 7.   DECLARACIÓN FISCAL O ESTADO FINANCIERO AUDITADO DEL LICITANTE

ANEXO T 8.   RELACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

ANEXO 8.a   CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

ANEXO T 9.  MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS

ANEXO T 10. HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES

ANEXO T 11. LABORATORIO ACREDITADO Y PROFESIONAL RESPONSABLE 


B).- PARTE ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

ANEXO EPA 1. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

ANEXO EPA 2. RED DE ACTIVIDADES O RUTA CRÍTICA

ANEXO EPA 3.  CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS

ANEXO EPA 4.  PROGRAMA DE EJECUCIÓN CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO.


ANEXO EPA 6. PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

ANEXO EPA 7. PROGRAMAS DE EROGACIONES, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE A).- LA MANO DE OBRA, B).- LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, C).- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y D).-  DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

EPA 7. A.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA.- 

EPA 7.B.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL EQUIPO CIENTÍFICO Y DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.- 


EPA 7.C.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- 

EPA 7.D.- PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.-


II.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Para la preparación de las propuestas LA DEPENDENCIA entrega la información complementaria a que se refieren los siguientes:

A    P    É    N    D    I    C    E    S


A-1.- TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.             

A-2.- ANTEPROYECTOS, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍAS

A-3.- MODELO DEL CONTRATO.                                                                                                                       

A-4.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE PUEDEN SUBCONTRATAR  (NO APLICA)

A-5.- RELACIÓN DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE Y PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE

A-7.- MODELOS DE GARANTIAS.

Estas Convocatoria a la licitacion, sus anexos y los Apéndices deberán ser preferentemente devueltos debidamente firmados por EL LICITANTE o su Representante Legal fuera o dentro del sobre que contega su Proposición, sin que la falta de ello sea motivo de descalificación o rechazo.

Si estas Convocatoria a la licitacion formatos de los anexos y apendices no son entregados el día de la presentación de las ofertas, LA DEPENDENCIA podrá requerir a EL LICITANTE que haga entrega de los mismos posteriormente, a fin de que la misma tenga una constancia de que EL LICITANTE conoce el contenido y alcance de dichos documentos.


ATENTAMENTE

LIC. RAYMUNDO RODRÍGUEZ DIEGO
DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA
























TRANSCRIPCIONES DE OBLIGACIONES FISCALES

1.- DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; 

2.- DE LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2023 EN LA PARTE RELATIVA A EL DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN FAVORABLE, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, QUE ACREDITE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; 

3.- DEL ACUERDO ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO, RELATIVO A LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015, POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

4.- DEL OFICIO CIRCULAR No. UNAOPSFP/309/0743/2008

5.- RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17, TOMADA EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 790, DEL 25 DE ENERO DE 2017, POR LA QUE SE APROBÓ EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2017 POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES







	PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006
Última reforma publicada DOF 14-03-2014



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo 32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.
II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.
III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código.

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes.

Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 2022

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales. 

2.1.29. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25.
Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato tramitarán por su cuenta la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.37., o bien los sujetos señalados en el primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del procedimiento establecido en la regla 2.1.38. 
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de este hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 
Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo. 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales convocante, para que esta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales. CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2023 2.1.25., 2.1.37., 2.1.38.

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.37. Los contribuyentes que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del CFF, deberán realizar el siguiente procedimiento: 
I. Ingresar a través del Portal del SAT, seleccionando la opción Otros trámites y servicios, posteriormente Obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
II. Capturar clave en el RFC y Contraseña o e.firma. 
III. Una vez elegida la opción, el contribuyente podrá imprimir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. IV. Asimismo, el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través del Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, pueda consultar su opinión del cumplimiento. La multicitada opinión se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: 
Positiva.- Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla. 
Negativa.- Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que se consideran en los numerales 1 a 12 de esta regla.
En suspensión de actividades.- Cuando el contribuyente se encuentre con estado de suspendido en el RFC a la fecha de emisión de la opinión de cumplimiento. La autoridad, a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, revisará que el contribuyente solicitante: 
1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción en el RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa. 
2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a este, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos de ISR, IVA e IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26. 
3. Para los efectos del artículo 32-D, fracción VIII del CFF, respecto a las diferencias, lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. 4. No se encuentra publicado en el Portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.
5. No tenga créditos fiscales firmes o exigibles. 
6. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.11.5. 
7. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 
8. Se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está localizado cuando no se encuentra publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del citado artículo. 
9. No tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia. 
10. No se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, noveno párrafo del CFF. 
11. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, y la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, prevista en el artículo 82, fracción VI de la Ley del ISR, la regla 3.10.10. y la ficha de trámite 19/ISR Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, contenida en el Anexo 1-A, correspondientes a los últimos cuatro ejercicios. 
12. Cumpla con sus obligaciones fiscales establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, según corresponda.
Para efectos de los numerales 5, 6 y 7, tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: i) Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. ii) Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. iii) Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. iv) Cuando el contribuyente se encuentre pagando sus adeudos por periodo o ejercicio, en términos del segundo párrafo de la regla 2.1.51. y además que, entre la fecha de solicitud y la del primer pago o, entre cada pago realizado, no transcurran más de sesenta días naturales. Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente, conforme a la ficha de trámite 2/CFF Aclaración a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenida en el Anexo 1-A, en el Portal del SAT en la Sección de Mi portal; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, aclaraciones referentes a la publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, no localizado (listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del CFF), sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal y publicación en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis, noveno párrafo del CFF, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de seis días. Una vez que se tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y lo soporte documentalmente. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión. Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. La presente regla también es aplicable a los contribuyentes que subcontraten a los proveedores o prestadores de servicio a quienes se adjudique el contrato. CFF 31, 32-B Ter, 32-B Quinquies, 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 69-B, 69-B Bis, 141, LISR 82, 86, RMF 2023 2.1.51., 2.11.5., 3.10.10., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26
.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social
Primera.- En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas que vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del citado artículo. Igual obligación existe para el caso de que dichas dependencias o entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

Segunda.- Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, los que estos últimos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos, en términos de la Regla anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del presente documento. 

Tercera.- La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de ser positiva, tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión. 

Cuarta.- La opinión de cumplimiento de obligaciones se emite considerando la situación del particular en los sistemas electrónicos del Instituto, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al particular sobre el cálculo y montos de créditos fiscales en materia de seguridad social o cuotas obrero patronales declaradas o pagadas. La cual, no prejuzga sobre la existencia que pudiera derivar de créditos a cargo del particular en términos de las facultades correspondientes. 

Quinta.- Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

I. Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.qob.mx), en el apartado "Patrones o personas ", después en "Escritorio virtual", donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL. 

II. Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado "Acciones", la opción "Opinión de cumplimiento". Trabándose de representantes legales, previamente, en el apartado "Personas Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento. 

III. Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento. 

a) El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el particular solicitante: 

1. Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes. 

2. No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley. 

3. Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales. 

4. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Personas, Recaudación y Fiscalización.


b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. 
2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Personas, Recaudación y Fiscalización. 
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. 

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 1 O días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 
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OFICIO CIRCULAR No. UNAOPSFP/309/0743/2008

OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales.

CC. oficiales mayores y equivalentes en las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y de las entidades federativas
Presentes.

Atento al Decreto que reforma al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2006 y la emisión de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, en particular la regla I.2.1.16, publicada en el mismo medio de difusión el pasado 27 de mayo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 8 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y 11 y 24 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, previa opinión del Sistema de Administración Tributaria (SAT), me permito comunicar a ustedes el procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de la LAASSP y la LOPSRM.

1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los procedimientos de contratación regulados en la LAASSP y la LOPSRM, cuyo monto sea superior a  $300,000.00 sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, en las bases de invitación restringida y de invitación a cuando menos tres personas, así como en las solicitudes de cotización para adjudicación directa, se indicará que cada persona física o moral que en su caso resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberá presentar ante la dependencia o entidad contratante el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya.

2. La dependencia o entidad contratante indicará en las bases de esta invitación restringida y de invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización que la persona física o moral que resulte adjudicada, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

La dependencia o entidad contratante de la misma forma que se señala en el párrafo anterior, indicará a la o las personas físicas o morales adjudicadas, que en la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico del área de contratación que se les indique para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

3. La dependencia o entidad contratante deberá informar en las bases de esta invitación restringida y de invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización que las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual de ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

4. El “acuse de recepción” que deberá presentar la persona con quien se vaya a celebrar el contrato pedido, deberá requerirse previo a la formalización de cada contrato o pedido, un cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de contratación.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en los artículos 34 de la LAASSP y 36 de la LOPSRM, las personas deberán presentar el “acuse de recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha proposición.

5. El “acuse de recepción” que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas.

No se requerirá la solicitud de opinión al SAT en el caso de ampliación de contratos o pedidos.

6. La formalización del contrato o pedido deberá llevarse a cabo en los plazos que conforme a las bases de la contratación se hubiere previsto, o bien, tratándose de adjudicación directa, en los términos de los artículos 46 de la LAASSP y 47 de LOPSRM, y en ningún caso quedará supeditada a la emisión de la opinión del SAT.

7. En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para la persona física o moral con quien ya se formalizó un contrato o pedido, dicha persona y la dependencia o entidad contratante deberán cumplirlo hasta su terminación, por lo tanto la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

8. Si la dependencia o entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato o pedido, por causas imputables al adjudicado.

El presente Oficio Circular entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se deja sin efectos las disposiciones administrativas que se opongan al presente Oficio Circular.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

15 de agosto de 2008.- La Titular de la Unidad, Esperanza Esparza Cadena.- Rúbrica.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

PARA CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y LA CONTRATACIÓN DE LA MISMA.

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona para concursos de obra pública, invitación restringida, adjudicación directa y la contratación de la misma. Dichos datos serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte aplicable.

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos:

Persona Física: nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico, registro federal de contribuyentes, firma autógrafa.

Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre completo, información contenida en la identificación oficial y en la documentación que presente para acreditar su personalidad, firma autógrafa y datos de contacto. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes administrativos que se ubicarán en la Dirección de____________ de esta Dependencia, dicha información tiene por objeto integrar los expedientes en los concursos de obra pública, invitación restringida, adjudicación directa y la contratación de la misma, así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en su artículos 95 fracciones XXIX y XXXIII y 96 fracción X, que serán considerados para su publicación en los artículos 95 y 96, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Portal de la Secretaría.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. Fundamento para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana tratará los datos personales señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, 91 y 95, fracciones XXIX y XXXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y artículo 91, fracción XI de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, con domicilio en Washington 2000, Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, C.P.64010, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, del Sistema Infomex Nuevo León http://nl.infomex.org.mx o en el correo electrónico transparencia.si@nuevoleon.gob.mx Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia en la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico o comunicarse al teléfono 812020-6754 extensiones 0426 y 0438.

Cambios al aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial en las   instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, antes señaladas y en nuestro portal de internet http://www.nl.gob.mx/infraestructura.


.- Rúbrica.
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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
“Esta obra fue realizada con recurso públicos federales”.
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