# APÉNDICE A-2

# ESPECIFICACIONES PARTICULARES

# PARA LA COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

# MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 58, DEL KM 64+120 AL KM 98+190

# (TRAMO GALEANA - SAN ROBERTO), INCLUYE CUATRO ENTRONQUES:

# 1.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO EN EL KM 76+640 LA CARRETERA FEDERAL 58,

# 2.- “Y GRIEGA DE ABAJO”, KM 69+700 DE LA CARRETERA FEDERAL 58,

# INTERSECCIÓN CON CARRETERA ESTATAL 61 MATEHUALA - LA POZA Y

# 3.- “SAN ROBERTO”, KM 98+190 DE LA CARRETERA FEDERAL 58,

# INTERSECCIÓN CON CARRETERA 57 (TRAMO MATEHUALA – SALTILLO),

# 4.- CONSTRUCCIÓN DE PSV "EL TOKIO" ENTRONQUE EN CARRETERA FEDERAL NO. 58 LINARES-CARRETERA FEDERAL  NO. 57 EN EL KM 91+580 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

# (24 MESES DE SERVICIO)

# E.P.01	RECOPILACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS TÉCNICO, ECONÓMICO, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL (TELAS) E INFORME SOBRE SU ESTATUS.

Ejecución. - De acuerdo con los términos de referencia 5.1 la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

PROYECTO.

1.- Informar sobre el estatus que guarda la elaboración del proyecto y su integración.

La empresa de coordinación será la responsable de dar seguimiento e informar sobre el estado que guarda la elaboración del proyecto ejecutivo, con un reporte de manera quincenal y en su caso con corte cuando se le solicite conocer el estatus que guardan los proyectos.

2.-Integrar y recopilar el proyecto ejecutivo validado por la Dirección Ejecutiva de Proyectos de la SICT.

La empresa de coordinación será la responsable de integrar, revisar, analizar y entregar el proyecto ejecutivo validado que fue recopilado.

3.- Informar sobre las modificaciones al proyecto durante la ejecución de la obra.

La empresa de coordinación mantendrá informado de las modificaciones, adecuaciones y/o cambios al proyecto ejecutivo, debiendo entregar un reporte mensual de los cambios realizados durante la ejecución de la obra.

4.- Integrar y recopilar los planos as- built (validados y firmados); como parte de la generación de los libros blancos (expediente único).

La empresa de coordinación recopilará los planos as- built (validados y firmados) y los integrara de manera ordenada el cual informará de manera mensual los planos recopilados en el periodo y al final del contrato entregará los planos as-built el cual formaran parte del expediente único.

REGISTRO

1.- Informar sobre la situación que guarda el registro (vigencia y actualizaciones requeridas).

La empresa de coordinación se encargará de verificar con las áreas correspondientes el estado que guarda el registro, informará la vigencia que tiene o en su caso las actualizaciones requeridas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.- Informar los recursos erogados y calendarizados en la cartera de inversión.

La empresa de coordinación se encargará de realizar un seguimiento periódico a los recursos erogados y calendarizados informará mediante un reporte de manera mensual, llevando un registro cronológico de dichos recursos.

DERECHO DE VÍA

1.- Recopilación e integración de los larguillos representativos de liberación del derecho de vía, incluyendo estatus y costo aproximado, esto en las zonas que así lo requieran.

La empresa de coordinación se encargará re recopilar e integrar los larguillos, informará de manera periódica la situación que guarda el derecho de vía ya se a través de presentaciones, notas informativas, el cual entregará de manera digital y/o de manera impresa.

2.- Informar e integrar documentación soporte de expedientes relacionados con la Liberación del Derecho de Vía, así como el estatus de los trámites gestionados antes las distintas instancias.

La empresa de coordinación se encargará recopilar toda la documentación relacionada con la liberación del derecho de vía, informando mediante una lista de verificación la documentación integrada.

Así mismo, informará sobre las gestiones que se tienen realizadas para la liberación del derecho de vía, informado de manera periódica los avances a dichas gestiones.

AMBIENTAL

1.- Informar, dar seguimiento y recopilar documentación sobre el estatus que guarda la obtención de los permisos ambientales, tramites MIA, ETJ, exención y permisos provisionales.

Al inicio de los trabajos y con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra, deberá: recopilar, revisar e integrar la información que le proporcione las Residencias de Supervisión con relación al contrato de obra según se trate, así como de las diversas partes y características de estudios y proyecto ejecutivo,  recabando la información necesaria que le permita iniciar con el servicio de los trabajos según lo programado y ejecutarlos interrumpidamente hasta su conclusión.

Se destacan entre los principales documentos, los que a continuación se relacionan de manera conmutativa más no limitativa:

  - Exención de la manifestación de Impacto ambiental

  - Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental.

  - Ampliaciones de plazo. (Vigente o pendiente de renovación)

  - Autorización de los Programas Ambientales.

  - Modificación a proyectos Autorizados.

  - Cesión de derechos

  - Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo

  - Acuses de los cumplimientos de Términos y Condicionantes (Fianzas y reportes de cumplimientos).

  - Cumplimiento de Consulta Indígena (si aplica en su caso).

  - Oficios resolutivos de los estudios autorizados por la SEMARNAT

  - Acuses del Oficio de inicio de obra

  - Acuses de la entrega de fianza ambiental

  - Acuses de los cumplimientos de los Términos y Condicionantes. (Informe semestrales)

  - Programa de Reforestación (Polígonos reforestados y supervivencia)

  - Obras de conservación de suelos

2.- Revisión y verificación a las condicionantes de SEMARNAT para dar opinión técnica y apoyo en la formulación de documentación para la realización de servicios faltantes requeridos y dar cumplimiento a programas ambientales.

La empresa de Coordinación de los trabajos se compromete a vigilar y mantener permanentemente actualizado, hasta la conclusión de los trabajos: el expediente del estatus ambiental del Proyecto Global, de manera que permita saber: su status, acciones ejecutadas y por ejecutar, igualmente anticipar permisos y gestiones en relación a los permisos ambientales y la ejecución de los términos y condicionantes de los Oficios Resolutivos, y su cumplimiento ante la Autoridad Ambiental competente, para conocimiento y consulta de la RO y RGCF del CSCT. Recopilando, revisando, integrando y concentrando la información referente al estatus ambiental para tener identificado el cumplimiento ambiental, en donde informe el avance global del proyecto, conforme al avance de los tramos concluidos, tramos en proceso y tramos faltantes por licitar del proyecto integral de la carretera.

Medición: La unidad de medida será el informe, con una periodicidad trimestral.

Base de pago. - El pago será por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), se pagará el precio establecido en el contrato, incluye lo que corresponde a la concentración y revisión detallada de la información, con entrega de informes de manera trimestral de forma física y digital.  Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión.

Este precio unitario incluye: El personal técnico y administrativo, gastos de traslado, costo de los servicios de comunicación, paquetería de software, paquetería de mensajería, materiales de oficina, mobiliario, papelería, equipo de cómputo, equipo de impresión, insumos y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

# E.P.02	INTEGRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS ELEMENTOS TÉCNICO, ECONÓMICO, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL (TELAS).

Ejecución. - De acuerdo con los términos de referencia 5.2 la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

La contratista deberá recopilar e integrar la información que le proporcione la Residencia de Supervisión con relación al contrato de obra, así como de las diversas partes y características de estudios y proyecto ejecutivo, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar con el servicio de los trabajos según lo programado y ejecutarlos interrumpidamente hasta su conclusión.

Verificar que se disponga la documentación debiendo indicar el estatus de esta en reporte trimestral, así mismo, coadyuvará con la Residencia de Supervisión en la recopilación de la documentación faltante.

“El Contratista” deberá integrar un expediente con toda la documentación relacionada a los contratos de construcción y servicios relacionados con las mismas del proyecto, así mismo deberá incluir la recopilación, revisión e integración de la documentación soporte de los elementos Técnico, Económico, Legal, Ambiental y Social (TELAS), con la finalidad de que la Residencia de supervisión cuente con todos y cada uno de ellos debidamente autorizados, dando el seguimiento correspondiente desde su inicio de trámite, actualización y autorización.

Así mismo “El Contratista” se encargará de almacenamiento y concentra en un disco externo la integración ordenada de los documentos. Así se podrá almacenar toda la información necesaria para garantizar la trazabilidad y seguimiento del proyecto, antes, durante y después de su implementación, facilitando la explotación de la información de manera más eficiente.

Una vez recopilada la documentación, la empresa responsable del servicio de los trabajos deberá realizar el análisis de todos los documentos con el objeto de elaborar un reporte trimestral pormenorizado indicando en su caso las incongruencias detectadas y emisión de comentarios para conocimiento de la Residencia de Supervisión, dicho expediente podrá contener en forma referencial más no limitativa lo siguiente en los casos que aplique:

| Fase | Disciplina | Elementos por analizar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación y presupuestación | Estudios y proyectos | Técnico | - Anteproyecto - Proyecto Ejecutivo |  |
|  |  | Derecho de vía | Estatus de derecho de vía |  |
|  |  | Económico | - Análisis Costo – Beneficio. - Dictamen del experto independiente. |  |
|  |  | Técnico | - Oficio de validación de proyecto. - Permisos CONAGUA - Permisos CFE - Permisos PEMEX - Permisos de conexión - Permisos INAH |  |
|  | Permisos y autorizaciones | CONAGUA | - Permisos de autorización. |  |
|  |  | Económico | - Validación dictamen del experto independiente |  |
|  |  | Programación de la licitación | - Solicitud de programación de licitación. - Respuesta a solicitud de programación de licitación. |  |
| Licitación | Preparación | Convocatoria | - Bases generales del concurso. - Términos de referencia. - Especificaciones particulares. - Formatos base. - Mecanismo de evaluación. |  |
|  |  | Publicación de la convocatoria | - Publicación en Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor circulación en la entidad. |  |
|  | Concurso | Visita al sitio | - Acta de visita al lugar de los trabajos. |  |
|  |  | Junta de Aclaraciones | - Acta de la junta de aclaraciones. |  |
|  |  | Presentación de propuestas | - Oficio de invitación a La contraloría y transparencia gubernamental al acto de recepción y apertura de proposiciones. - Acta de presentación y apertura de proposiciones. |  |
|  |  | Evaluación de propuestas | - Cuadro comparativo. - Dictamen de adjudicación |  |
|  |  | Fallo de concurso | - Acta de fallo. |  |
|  |  | Propuesta de licitante ganador | - Propuesta documentación distinta. - Propuesta económica. - Propuesta técnica. |  |
|  |  | Contrato | - Contrato y anexos. - Tarjeta, carátula de contrato. - Fianza de anticipo. - Fianza de cumplimiento - Facturas de anticipo. - Cálculo de amortización de anticipo y obra por ejecutar. - Seguros de responsabilidad civil. - Programa de ejecución. - Opinión positiva 32.d y 33 bis. - Número de cuenta bancaria. - Aviso de iniciación y control de obra (A.I.C.O.) y/o aviso de la contratista del inicio de los trabajos. - Designación la Residencia de Supervisión. - Designación del Residente de Obra. - Acta de entrega del sitio de los trabajos. |  |

Asimismo, deberá organizar, integrar y mantener permanentemente actualizado, hasta su conclusión de los trabajos el expediente de obra y de los servicios relacionados la misma de manera que permita su consulta, en la etapa de construcción, como son entre otros: ajuate de costo,convenios, terminación de los trabajos, suspensión, terminación anticipada o Rescisión etc.

De este concepto presentará en forma impresa el resumen del avance de la documentación y en archivo electrónico (escaneado) cada uno de los documentos de manera trimestral de cada expediente unitario de obra y servicios relacionados con las mismas del proyecto, los cuales deberán estar nombrados por subcarpetas en forma ordenada.

También deberá realizar la integración y recopilación del expediente de planos As Built, elaborados por la contratista de obra durante el proceso y terminación de la obra, tomando en cuenta las actualizaciones y/o modificaciones que se presenten durante el mismo.

“El Contratista” deberá entregar a la Residencia de Supervisión el expediente único con toda la documentación en un expediente de manera digital, en dos discos duros de estado sólido (SSD) con la capacidad mínima de 2.0 terabytes (TB), el cual deberá ser entregado a la residencia de supervisión.

Medición: La unidad de medida será el Expediente, el cual será único al término de la ejecución de los trabajos.

Base de pago. - El pago será por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), será un expediente, que contenga los documentos integrando el expediente en forma digital y planos As Built que se tengan de acuerdo con las indicaciones de la Residencia de Supervisión.

Este precio unitario incluye:  la integración, recopilación y revisión trimestral, valor de adquisición y suministro del material de oficina y campo necesario para elaborar el citado expediente y planos, personal técnico, administrativo y de campo necesario y suficiente involucrado en la elaboración del informe, equipo de cómputo, equipo de escaneado, traslados terrestres, vehículos, equipo para procesado de informes, fotocopiado, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión.

# E.P.03	DISEÑO, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ELEMENTOS TÉCNICO, ECONÓMICO, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL (TELAS), MEDIANTE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES POR MEDIO DE HERRAMIENTAS QUE PERMITA PRIORIZAR, PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL PROYECTO.

Ejecución. - De acuerdo con los términos de referencia 5.3 la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

Diseño e integración del Programa de Actividades:

“La contratista”, en coordinación con la Dirección de Vías de Comunicación y los que le indique la Residencia de Supervisión, definirá la planeación y programación general, mediante la integración y desarrollo de los programas de ejecución y una vez aprobados, se dará seguimiento al avance de los trabajos, monitoreando las rutas críticas del proyecto.

Con base en la información proporcionada, el contratista será responsable de la programación general de todas las actividades del proyecto, después de finalizar la estrategia de desarrollo y ejecución de acuerdo con los requisitos de la DVC, desarrollará el Cronograma Maestro.

Así mismo, al inicio deberá elaborar los programas de los elementos Técnico, Económico, Legal, Ambiental y Social (Telas) deberán incluir las actividades correspondientes a las diferentes etapas del proyecto ejecutivo, Registros ante SHCP, Derecho de vía, su preparación, presupuestación, ejecución, etc.

Durante la vigencia de contrato, la contratista llevará a cabo el seguimiento quincenal y mensual del progreso de las actividades, comparándolo con el plan base o de referencia (Línea Base), realizará los ajustes necesarios y presentará recomendaciones para su aprobación por la DVC y el Residente de Supervisión que ésta designe.

El contratista deberá utilizar la metodología de la Ruta Crítica, para que la ejecución de los proyectos se realice conforme a la planeación (Líneas Base).

Las actividades específicas que llevará a cabo la Contratista son las siguientes:

  - Elaboración del Programa Maestro General y para cada uno de los contratos.

  - Integrar el Programa de Ejecución (Detallado) de los contratos.

  - Seguimiento de los programas detallados.

  - Seguimiento y vigilancia de la ruta crítica.

  - Planteamiento de pronósticos de terminación de los proyectos.

  - Monitoreo de la holgura.

  - Informar periódicamente el estatus de los programas.

  - Apoyo en la generación de reportes

Se deberá utilizar el Método de Ruta Crítica, mediante el software Primavera P6 o su equivalente. La información y el nivel de las actividades deberán ser los suficientes para presentar como mínimo los siguientes tipos de programas:

Seguimiento y Control del Programa de Actividades.

La contratista recibirá y procesará la información respecto al avance de cada una de las actividades para el seguimiento, control y emisión de reportes durante las diferentes fases del proyecto.

La contratista elaborará un reporte-informe de los avances que se tengan en el mes de estimaciones definitivas de la obra y de servicios relacionados con las mismas.

Las actividades para realizar serán las siguientes:

  - Dar seguimiento de la programación global del proyecto, elementos TELAS y a los avances.

  - Seguimiento de la programación de cada actividad.

  - Recopilar y examinar los avances.

  - Avisar y asesorar a la dependencia ante cualquier desviación.

  - Actualización del cronograma maestro del proyecto, cuando sea necesario.

  - Emitir reportes periódicos de seguimiento para la dependencia (Avance físico-financiero global del proyecto).

Medición. - La unidad de medida será el informe mensual, donde se muestren los avances que se tengan en el mes, con el fin de verificar el estado que guarda el avance físico-financiero global del proyecto, por unidad de concepto de trabajo terminado al precio fijado en el contrato.

Base de pago. - Se pagará por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), al precio fijado en el contrato. Dicho precio unitario debe incluir lo que corresponde por: recopilar, examinar y elaborar toda la información presentada, valor de adquisición y suministro del material de oficina y campo necesario para elaborar el citado informe, personal técnico, administrativo y de campo necesario y suficiente involucrado en la elaboración del informe, equipo de cómputo, traslados, vehículos, equipo para procesado de reportes, fotocopiado y fotos, licencias de software y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión.

Información proporcionada por la Residencia de Supervisión y la constructora.

#### E.P.04.- REVISIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Ejecución. -De acuerdo con los términos de referencia 5.4 la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

Deberá examinar la documentación e informes presentados durante el mes de la obra y servicios relacionados con las mismas, la cual incluir reporte semanal de forma cuantitativa y cualitativa. Se deberá generar la relación de observaciones detectadas a la documentación presentada por cada contrato que interviene en el proyecto, además dará seguimiento a las observaciones si hubiera hasta su corrección o solventación. Para lo cual deberá entregar a la Residencia de Supervisión un reporte relativo a la obra y servicios relacionados con las mismas, así como un resumen general de los contratos que intervienen en el proyecto.

Medición. - La unidad de medida será el reporte mensual, por unidad de concepto de trabajo terminado al precio fijado en el contrato.

Base de pago. -Se pagará por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), al precio fijado en el contrato. Dicho precio unitario debe incluir lo que corresponde por: examinar toda la información presentada en el mes, valor de adquisición y suministro del material de oficina y campo necesario para elaborar el citado reporte, personal técnico y especializado, administrativo y de campo necesario y suficiente involucrado en la elaboración de los reportes semanales, equipo de cómputo, traslados, vehículos, equipo para procesado de reportes, fotocopiado, cámaras de video y fotos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión

#### E.P.05.- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES Y PROBLEMÁTICAS DETECTADAS EN OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Ejecución. -De acuerdo con los términos de referencia 5.5 la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

Revisará y dará seguimiento de las irregularidades y problemáticas detectadas por La Dependencia de trabajos de obra y servicios relacionados con las mismas que pudieran ocurrir durante el inicio, proceso y conclusión y se dará seguimiento mediante un resumen y una minuta de seguimiento técnico por contrato donde se analizará la intervención de todas las áreas involucradas ante las irregularidades observadas.

En el documento técnico resolutivo se determinará de acuerdo con el tipo de irregularidad presentada, las acciones a tomar por parte de “La Dependencia” por medio de la Residencia de Supervisión, para tomar acciones y alternativas de solución de mejoras.

Medición. - La unidad de medida será el informe mensual, donde se muestre el estado que guardan las irregularidades y problemáticas reportadas y seguimiento de las mismas, por unidad de concepto de trabajo terminado al precio fijado en el contrato.

Base de pago. -Se pagará por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), al precio fijado en el contrato. Dicho precio unitario debe incluir lo que corresponde por: recopilar, examinar y elaborar toda la información presentada, valor de adquisición y suministro del material de oficina y campo necesario para elaborar el citado reporte-informe, personal técnico, administrativo y de campo necesario y suficiente involucrado en la verificación y elaboración del reporte-informe, equipo de cómputo, traslados terrestres, vehículos, equipo para procesado de reportes, fotocopiado, cámaras de video y fotos, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión

#### E.P.06.- INFORME DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS, REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS DE LA OBRA.

Ejecución. -De acuerdo con los términos de referencia 5.6 la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

Deberá considerar para la ejecución del contrato, una coordinación y logística para eventos, reuniones de trabajo, así como visitas a la obra, lo anterior es necesario para brindar a la Residencia de Supervisión de manera oportuna, los recursos y medios necesarios para cumplir en tiempo y forma durante los eventos, reuniones de trabajo o visitas que se presente durante la ejecución del proyecto.

La Dependencia determinará lugar y fecha de la realización de eventos, reuniones de trabajo o visitas a la obra, así mismo informará a empresa del servicio del personal involucrado en la misma, con la finalidad de estar preparado con todo lo necesario en el lugar indicado.

De ser necesario se realizará una minuta en la cual deberá tener personal suficiente y los equipos necesarios para la elaboración de esta, recabará las firmas de los participantes, teniendo por lo menos una copia en original firmada al término del evento, el cual será responsable de enviar una copia a cada participante en físico o vía correo electrónico a con la finalidad de contar con dicho documento el mismo día de elaboración.

Dará seguimiento puntual a todos los acuerdos, compromisos, seguimientos, instrucciones plasmadas en minuta hasta ser atendidos, misma que deberá contemplar el porcentaje de cumplimiento en la siguiente minuta a realizar para dar por concretado o dar seguimiento a lo pendiente.

Medición. - La unidad de medida será el informe, la periodicidad mensual.

Base de pago. -Se pagará por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), al precio fijado en el contrato. Dicho precio unitario debe incluir lo que corresponde por: personal técnico, administrativo y de campo necesario y suficiente involucrado en la logística, así como, el valor de adquisición y suministro del material de oficina y campo necesario para elaborar el evento, reunión o visita, templetes, lonas, sillas, mesas, bocadillos, refrigerios, vehículos terrestres, sala de juntas, equipos de cómputo, impresoras,  proyector full HD portátil, equipo de sonido, cámara de video, cámara fotográfica, equipos de seguridad, traslados, requerimientos especiales, etc. y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión.

#### E.P.07.- VIDEOS EDITADOS Y FOTOGRAFÍAS POR MEDIO DE “DRON" EQUIPADO CON CÁMARA, CON RESOLUCIÓN 4K UHD.

Ejecución. -De acuerdo con el numeral 5.7 de los términos de referencia, la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

Fotografías y videos aéreos mediante DRONES:

Para ejecutar estas actividades la empresa responsable del servicio de los trabajos deberá ocupar un DRON (vehículo aéreo no tripulado), operado a control remoto o mediante un dispositivo tablet o smartphone, las imágenes capturadas con este elemento deberán contener lo más relevante del proceso de ejecución de la obra (antes, durante y después de los trabajos).

El DRON (vehículo aéreo no tripulado) contará como mínimo con las siguientes características o similares:

- Aeronave: Deberá contar con la capacidad de soportar una carga máxima de 2.7 Kg,  también deberá contar con una resistencia máxima al viento de al menos 12 m/s y una autonomía de vuelo de por lo menos 40 minutos, deberá ser capaz de soportar temperaturas de hasta 40° C y contar con un alcance de por lo menos 10 km, por seguridad es necesario que también cuente con sistema de detección de obstáculos por infrarrojos con un rango de 0.1 a 8 m.

- Calidad de video: 3840x2160 (4K).

Deberá editar dos videos con periodicidad mensual que tendrá como mínimo las siguientes características:

- El video aéreo tendrá una duración mínima de 3 min y máxima de 10 min, el cual deberá contener los siguientes datos:

  - Nombre de la obra.

  - Porcentaje de avance.

  - Población beneficiada.

  - Longitud total.

  - Descripción de las estructuras mayores.

  - Descripción de los trabajos con avance por tramos.

- La toma de video deberá ser estable y sin deformaciones, esto deriva en la necesidad de adquirir o establecer a la empresa contratada estas características

Además, deberá elaborar un reporte fotográfico con las siguientes características: se realizarán un mínimo de 40 fotografías aéreas en formato .JPG visualizando los avances de la obra, patios de almacenamiento, maquinaria utilizada, frentes de trabajo y personal en sitio. Se realizarán un mínimo de 3 tomas fotográficas panorámicas en las cuales se debe observar la obra en su totalidad, estas serán para tener una serie de imágenes ordenadas de manera cronológica con el objetivo de visualizar su avance. las cuáles serán entregadas en una memoria USB.

Se realizarán panorámicas enfatizando las actividades más destacadas de la construcción de la obra en cada etapa, grabar las actividades relevantes durante el recorrido.

Deberá videograbar la construcción del tramo con vistas panorámicas y tener una perspectiva general de los avances de la obra en construcción, así mismo como de patios de materiales, agregado, prefabricados, etc.

Deberá realizar una secuencia fotográfica de la construcción del tramo en construcción el cual consistirá tomar fotografías y video montada en un trípode o cualquier elemento que permita que el encuadre siempre sea exactamente el mismo, por lo cual deberá de contemplar los equipos, material, personal y traslado terrestre suficientes para la realización del mismo. Determinarán los lugares más adecuados para realizar dicha actividad, con aprobación con las Residencia de supervisión.

Deberá realizar una secuencia fotográfica de la construcción de entronques y del puente el cual consistirá tomar fotografías y video montada en un trípode o cualquier elemento que permita que el encuadre siempre sea exactamente el mismo, por lo cual deberá de contemplar los equipos, material, personal y traslado suficientes para la realización de este. Determinarán los lugares más adecuados para realizar dicha actividad, con aprobación con la Residencia de Supervisión.

En caso de que sea solicitado por la Residencia de Supervisión, deberán apoyar en la edición de un video promocional editado profesionalmente en el cual contenga imágenes desde su inicio hasta el término, nombre de la obra, monto total, longitud, entronques, puente, ancho de corona, número de carriles, todo lo anterior de manera breve y con una locución relatando los aspectos de la obra.

La empresa del servicio de los trabajos deberá de tomar en consideración que incluirá en su propuesta la elaboración de un video al final del contrato con duración máxima de 15 minutos, este lo deberá entregar editado, musicalizado y narrado profesionalmente.

Medición. - La unidad de medida será el informe mensual.

Base de pago. - Se pagará por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), al precio fijado en el contrato por informe elaborado, este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: traslados terrestres al lugar de los trabajos, filmaciones y tomas fotográficas, equipos fotográficos y de video con tecnología GPS, DRON, software para su edición, personal técnico y de campo suficiente para la logística de los trabajos, equipo y material para trabajos de campo y gabinete, accesorios y materiales para toma de secuencia fotográfica y de video, así mismo dos reportes fotográficos, un video editado, un video aéreo mediante DRON y al término del servicio un video final, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo. Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión.

#### E.P.08.- INFORME DE FINIQUITOS DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Ejecución. -De acuerdo con los términos de referencia 5.8 la empresa responsable del servicio deberá considerar las siguientes actividades:

Deberá recopilar la documentación necesaria que acredite la conclusión de la obra de acuerdo al Convenio Marco, el cual inicia con el aviso de la terminación de los trabajos hasta la recepción formal de los mismos. Deberá entregar los originales en archivo electrónico en disco duro externo a la Residencia de supervisión.

se conforma por oficios y actas correspondientes, conforme vayan concluyendo los tramos.

Medición. - La unidad de medida será un expediente al final del contrato, tomando como base los finiquitos que integran el proyecto, el cual deberá entregar en forma física y digital.

Base de pago. - Se pagará por unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.C.T.T.), al precio fijado en el contrato. Dicho precio unitario debe incluir lo que corresponde por: personal técnico y administrativo necesario y suficiente involucrado en la elaboración del expediente, el valor de adquisición y suministro del material de oficina necesario para elaborar el citado expediente, softwares, equipo de cómputo, traslados, vehículos y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Lo anterior a completa satisfacción de la Residencia de Supervisión.